ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.05.2016 г. №2

РИЛОЖЕНИЕ

к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.05.2016 г. №2

к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.05.2016 г. №2

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Основные тенденции и показатели социально-экономического развития Миасского городского округа** | 2 |
| 1.1. | Общие сведения | 2 |
| 1.2. | Документы стратегического планирования и их реализация | 3 |
| 1.3.  | Формирование благоприятного климата для предпринимательской деятельности | 4 |
| 1.4. | Реализация инвестиционных проектов на территории Миасского городского округа | 5 |
| 2. | **Деятельность Администрации в сфере муниципального управления** | 6 |
| 2.1. | Общие сведения | 6 |
| 2.2. | Повышение доходов и оптимизация расходов бюджета округа | 9 |
| 2.3. | Закупочная деятельность | 10 |
| 2.4. | Капитальное строительство | 10 |
| 2.5. | Дорожное хозяйство | 12 |
| 2.6. | Транспортное обслуживание | 14 |
| 2.7. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 |
| 2.8. | Здравоохранение | 21 |
| 2.9. | Образование | 23 |
| 2.10. | Развитие физической культуры и спорта | 25 |
| 2.11. | Культура | 28 |
| 2.12. | Молодежная политика | 31 |
| 2.13. | Социальная помощь и социальная поддержка отдельным категориям граждан | 33 |
| 2.14. | Экология, охрана окружающей среды | 35 |
| 2.15. | Градостроительство | 36 |
| 2.16. | Имущественный комплекс | 38 |
| 2.17. | ГО и ЧС | 46 |
| **3.** | **Решение вопросов, поставленных Собранием депутатов** | **46** |

1. Основные тенденции и показатели социально-экономического развития Миасского городского округа
	1. Общие сведения

Миасский городской округ (далее МГО) – четвертая по численности и третья по уровню экономического развития территория Челябинской области.

По результатам проводимого Правительством Челябинской области ежемесячного оперативного мониторинга социально-экономического состояния МГО по группе городских округов в **декабре** 2015 года занимал второе место после Златоустовского городского округа.

Численность населения **на 01.01.2016 года** по предварительным данным государственной статистики составила **167084** человек, что меньше на **76** человек по сравнению с данными на начало года. На снижение численности повлияла естественная убыль населения, которая составила **280** человек и миграционный прирост – **204** человека. Всего родилось за январь – декабрь 2015 года **2233** человек, умерло **2513** человек.

В 2015 году в ходе реализации инвестиционных проектов предприятий МГО создано 381 новое постоянное рабочее место, из них:

- в промышленности на крупных и средних предприятиях округа – 39;

- в бюджетной сфере – 67;

- в малом и среднем бизнесе – 275.

Количество граждан, признанных безработными на 01.01.2016 г. составило 2476 человек, что на 45,1 % больше, чем в 2014 году. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016г. составил 2,6% , что выше на 0,8 пункта уровня 2014 года (1,8%). По области в 2015 году уровень зарегистрированной безработицы – 1,9% (в 2014 году – 1,5%). По данным центра занятости на предприятиях МГО в 2015 году сокращено 1280 рабочих мест.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2015 год выросла на **5,0**% и составила **29258,3** рублей (2014 года – **27795,9** рублей), что ниже среднеобластного показателя на 4,7% (**30686,9** рублей).

Жилья в Миассе было введено в 2015 году 100,2 тыс.кв. метров, при плановом показателе 48,0 тыс. кв. метров (97,6% к 2014 году). Для сравнения: Челябинск – 570,8 тыс.кв. метров (72,9% к 2014 году), Магнитогорск – 237,1 тыс.кв. метров (110,0% к 2014 году), Копейск – 107,1 тыс. кв.метров (84,2% к 2014 году), Златоуст - 18,6 тыс.кв.метров (45,5% к 2014 году).

Прибыль прибыльных предприятий за 2015 года составила **4738,0** млн. рублей (2014г. – **2891,6** млн.рублей) или **163,8**% к 2014 году. Убыток имеют **15** предприятий из **69** отчитывающихся крупных и средних предприятий округа или 21,7%, по области данный показатель составляет 30,2%.

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» крупных и средних организаций за 2015 год составил **52551,9** млн. руб. или 104,7% к 2014 году в действующих ценах.

Основой экономики округа является промышленный комплекс (включающий такие виды деятельности как «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»), на долю которого в 2015 году приходилось **81,9** % отгруженных товаров, работ и услуг. В 2015 году основной показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами» по трем видам составил **42 929,5**млн.руб. или **103,8**% к 2014 году в действующих ценах, по области данный показатель составляет 112,6%.

Основной вид деятельности в производственном секторе экономики - обрабатывающее производство, на долю которого в 2015 году приходилось **92,0** % от общего объема промышленного производства.

В 2015 года увеличение производства по сравнению с соответствующим периодом 2014 года наблюдалось в издательской и полиграфической деятельности – **11,5**%, в химическом производстве -**14,1**%, металлургическом и производстве готовых металлических изделий – на **21,0**%, машин и оборудования на **69,3**%, в производстве транспортных средств и оборудования – **7,0**%, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – **3,2**%.

Снижение производства в 2015 году по сравнению с 2014 года отмечено в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака на **9,5** %, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – на **9,4**%, резиновых и пластмассовых изделий - на **0,9** %, прочих неметаллических минеральных продуктов – на **29,1**%.

1.2. Документы стратегического планирования и их реализация

Стратегическая цель развития МГО – рост благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения конкурентоспособности экономики МГО.

В области стратегического планирования в МГО реализуются следующие документы:

- Стратегия социально-экономического развития МГО до 2020 года, утвержденная Решением собрания депутатов МГО от 31.10.08г. № 3;

- Постановление Администрации МГО от 15.03.2011 № 1224 «Об основных направлениях деятельности Администрации МГО на 2011-2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития МГО до 2020 года»;

- Прогноз социально-экономического развития МГО на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный постановлением Администрации МГО от 22.10.2015г. № 6357;

- Комплексный инвестиционный план МГО (далее – КИП) утвержден постановлением Администрации 13.11.2010 года № 3037, актуализация проведена в 2012, 2013, 2016 годах (Постановление Администрации от 18.05.2012г. № 2341, от 31.10.2013г. № 6921 и от 28.03.2016г. № 1588 « О внесении изменений в Постановление Администрации от 13.11.10г № 3037 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана МГО»).

В настоящее время в рамках КИПа реализуется проект НП Национальный Парк спорта и туризма «Тургояк», целью которого является развитие инфраструктуры существующих курортов «Золотой пляж» и ГЛК «Солнечная долина» и превращение их во всесезонный спортивно-оздоровительный курорт международного уровня, предлагающего услуги для активного отдыха и оздоровления жителей Уральского и других регионов России, а так же иностранных туристов. Проект предусматривает создание и развитие инфраструктуры для горных и беговых лыж, гольфа, а так же инфраструктуры для проведения корпоративных мероприятий и конгрессов, гостиниц и других объектов курортной недвижимости. Плановый объем инвестиций составляет всего 2 182,61 млн. рублей – собственные средства предприятия, в т.ч.: ООО «Золотой пляж» - 698,64 млн. рублей, ООО ГЛЦ «Солнечная долина» - 1483,967 млн. рублей. Срок реализации проекта 2010-2018 годы. Общий объем финансирования за 2011-2015 годы составил 832,93 млн. рублей, за период реализации проекта создано 88 рабочих мест, в том числе 6 временных.

1.3. Формирование благоприятного климата для предпринимательской деятельности

В целях обеспечения в МГО благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и устранения административных барьеров в сфере развития предпринимательства в МГО утверждены:

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий и иной поддержки» - постановление Администрации МГО от 22.06.2015 г. № 3762;

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» - постановление Администрации МГО от 27.04.2015 г. № 2544

- Муниципальная Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МГО на 2014-2015 годы - постановление Администрации МГО от 24.12.2013г. № 8455;

- Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства МГО в 2011 - 2015 годах - постановление Администрации МГО от 03.03.2011 г. № 927;

- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МГО и экспертизы нормативных правовых актов МГО, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности - постановление Администрации МГО от 16.02.2016 № 819.

Программа поддержки и развития СМСП предусматривает информационную, консультационную, имущественную, финансовую и иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МГО.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МГО на 2014-2015 гг. были проведены следующие мероприятия:

В целях совершенствования законодательства в сфере регулирования деятельности СМСП в МГО принято 21 НПА, регулирующих вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, проекты которых прошли общественную экспертизу.

Оказаны следующие виды поддержки:

- информационная поддержка 151 обратившимся СМСП. Проведено 14 семинаров и круглых столов по вопросам поддержки и развития предпринимательства с участием представителей банков, ТПП МГО, налоговой инспекции, которые посетили более 200 предпринимателей;

- финансовая поддержка в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 22 СМСП на сумму 8 850 тыс. рублей: ООО «Зонд-Пак», ООО «Завод СпецАгрегат», ООО «Санаторий Синегорье», ООО «Завод ЖБИ Урал», ООО «Аппарат», ООО Инжиниринговый центр «Стройэнерго», ООО ГЛЦ «Солнечная долина», ООО «Гравитон», ООО «Лотор», ООО «Уралспецмаш», ООО «Русская стратегия», ООО ТПК «Миасс ТЭН», ООО «Эстафета», ООО «Ильмены Плюс», ЗАО «Урал-Микма-Терм», ООО СК «Альянс», ООО «ЮТЭК», ООО МЦ «Амалтея», ООО НПП «Литейный завод», ООО МЦ «Нью-Медика», ООО «Миат», ООО «Аверс мебель»;

- имущественная поддержка в виде реализации преимущественного права СМСП на выкуп арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ. За 2015 год поступило 16 заявок СМСП о намерении реализовать свое преимущественное право, заключено 16 договоров купли-продажи арендуемого имущества с СМСП, использовавшими преимущественное право выкупа.

Важным фактором в развитии СМСП является размещение информации по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности в СМИ. На официальном сайте Администрации МГО миасс.рф в разделе «Предпринимателям и инвесторам» и на Инвестиционном портале МГО invest.g-miass.ru регулярно размещается информация о действующем законодательстве, существующих программах поддержки, конкурсах, мероприятиях и различная полезная информация, которая затрагивает вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Особую роль в развитии предпринимательства в МГО занимает общественный координационный Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности в МГО (далее – Совет), созданный при Администрации МГО.

Предприниматели могут обратиться в Совет для решения актуальных для них проблем. В 2015 году состоялось 3 заседания Совета, на которых рассматривались правила размещения информационных вывесок, штендеров, рекламы на улицах города, вопрос о выделении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства МГО в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) и др.

Администрация МГО осуществляет сотрудничество с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», учредителем которого является Правительство Российской Федерации, 6 лучших практик МГО включены Агентством во всероссийский сборник успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

В феврале 2015 года подписано 3-х стороннее Соглашение между АНО «Агентство стратегических инициатив», Правительством Челябинской области и МГО о взаимодействии в рамках пилотной апробации внедрения лучших практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

На основании Соглашения была подготовлена Дорожная карта по внедрению успешных практик в количестве 12 единиц. Все успешные практики признаны внедренными в МГО.

Цель участия МГО во внедрении лучших практик - формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды, привлечение инвестиций, снятие административных барьеров, открытость и доступность информации, учет мнения предпринимателей – оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.4. Реализация инвестиционных проектов на территории МГО

Формирование благоприятного инвестиционного климата - одно из приоритетных стратегических направлений развития МГО до 2020 года.

Объем инвестиций на крупных и средних предприятиях за счет всех источников финансирования за 2015 год по предварительным данным составил **2201,9** млн. руб. или **77,0**% в действующих ценах к 2014 году (по области инвестиции составили **87,8**% к 2014 году). Основными источниками финансирования инвестиций, продолжают оставаться собственные средства предприятий, доля которых – **70,4**% в общем объеме инвестиций.

В соответствии с планом-графиком пусковых объектов МГО в 2015 году реализовывались следующие проекты:

ООО «Завод КПД» - расширение арматурного цеха, общий объем финансирования 15,0 млн. руб., введен в эксплуатацию в июне 2015 года.

ООО ПКФ «Элвин» - участок лазерного раскроя листа, общий объем финансирования 23,0 млн. руб., введен в эксплуатацию в марте 2015 года, создано 8 рабочих мест.

Администрация МГО (УСЗН) – приобретение помещения для МФЦ, общий объем финансирования 4,0 млн. руб., введено в эксплуатацию 15 декабря 2015 года, создано 6 рабочих мест.

В июле 2015г. запущен в работу Инвестиционный портал МГО.

На портале размещены утвержденные системные документы: Инвестиционный паспорт МГО, Стратегия социально-экономического развития. В тематических разделах размещена информация об институтах инфраструктуры поддержки СМСП; свободных земельных участках, производственных площадках; перечне муниципальных и государственных услуг; строительстве объектов инфраструктуры, также перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП. В разделе «Нормативная база» размещаются федеральные, областные и местные нормативные правовые акты по направлениям.

Размещаются новости о проводимых конкурсах, семинарах и выставках на местном, региональном и федеральном уровне.

Организована активная публичная дискуссия в бизнес-сообществе**.** Запущена площадка invest.g-miass.ru, на которой систематической основе публикуются новости и материалы заседаний и результаты работы.

На портале сделаны ссылки на сайты, которые могут быть полезны предпринимателям. При необходимости посетители портала могут оформить подписку на новости портала.

В 2016 г. планируется внедрение практики «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Создана АНО «Агентство инвестиционного развития МГО».

1. Деятельность Администрации в сфере муниципального управления.
	1. Общие сведения

По результатам социологического опроса населения удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления МГО в 2015 году составила 26,38% от опрошенных, что на 7,13% меньше, чем в 2014 году (33,51%).

Численность работников Администрации МГО по состоянию на 31.12.2015 г. составляла 266 человек, из них:

муниципальные служащие – 173 чел.,

технические работники – 66 чел.,

обслуживающий персонал – 33 чел.

Для обеспечения деятельности Администрации МГО в 2015 году заключены муниципальные контракты и договора на:

- оказание услуг связи;

- приобретение материалов для обслуживания вычислительной техники, серверного оборудования и автоматической телефонной связи;

- оказание услуг по защите информации;

- оказание услуг по сопровождению прикладного программного обеспечения и оборудования;

- приобретение неисключительных прав на использование ПО KasperskyEndpointSecurity;

- оказание услуг по доработке официального сайта Администрации МГО.

В 2015г. выполнены работы по модернизации и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации:

В соответствии с рекомендациями Комиссии по борьбе с коррупцией Челябинской области в МГО разработан и утвержден постановлением Главы МГО от 07.02.2014 г. № 2 «План мероприятий по противодействию коррупции в МГО на 2014-2015 годы», а также план работы комиссии по противодействию коррупции на 2015 год.

Комиссией за 2015 год было проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- О результатах деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению коррупционных преступлений в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

- Анализ информации, поступившей в отдел по обращению граждан, о фактах коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих и сотрудников муниципальных учреждений Администрации МГО за 2014 год;

- О мерах, принимаемых по обеспечению эффективного и целевого использования денежных средств, выделяемых в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета МГО за 2014 год;

- О мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты;

- Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, занимающими должности из перечня коррупционно опасных должностей и результатах проверок (запросов) в федеральные органы.

В МГО работают 4 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (Администрация МГО, Собрание депутатов, КСП и Финансовое управление). За 2015 год проведено 17 заседаний, рассмотрено 28 дел по нарушениям, выявленным в ходе проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. К 7 служащим применено дисциплинарное взыскание.

В МГО действует антитеррористическая комиссия. В соответствии с планом работы Комиссии за 2015 год было проведено четыре плановых заседания. В срочном порядке было организовано пять заседаний рабочей группы, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся предупреждения возможных террористических проявлений на территории МГО.

В судах общей юрисдикции различных инстанций с участием Администрации МГО рассмотрено 316 **дел** имущественного и неимущественного характера, к участию в которых привлекалась Администрация МГО (в том числе по 21-м делам Администрация привлечена в качестве III лица). Основную часть при этом составляли иски о предоставлении жилых помещений льготным категориям гражданза счет средств бюджета Челябинской области, признании права пользования жилыми помещениями по договору социального найма (73 дела), об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков (12 дел), об оспаривании предписаний органов государственного контроля (надзора), вынесенных в порядке ст.19.5 КоАП РФ, о возложении обязанности обеспечить пожарную безопасность садовых товариществ, обязании разместить дорожные знаки, произвести дорожную разметку.

Отдельную категорию дел составляли иски о признании гражданина недееспособным, о признании гражданина безвестно отсутствующим, споры между гражданами о признании права собственности на жилые помещения в порядке приватизации, на недвижимое имущество за умершими, где Администрация привлекалась в качестве третьего лица и по которым направлялись письменные отзывы.

В 2015 году Администрацией МГО с недобросовестных арендаторов взыскивалась задолженность по арендной плате за земельные участки, пени, а также предъявлялись требования о расторжении договоров аренды и возврате земельных участков.

Решением суда удовлетворены требования Администрации МГО о взыскании задолженности по арендной плате в сумме 367,769 тыс. руб.

В 2015 году в Администрацию МГО поступило 4368 обращений граждан, это на 13,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Все обращения поставлены на контроль и рассмотрены в установленном законодательством Российской Федерации порядке; из них положительно решены 778 вопросов.

На 38,8% увеличилось количество письменных обращений граждан, поступивших на рассмотрение из вышестоящих органов (1185 обращений).

С выездом на место рассмотрено 781 обращение, коллективных – 364, повторных – 48.

С целью обеспечения открытости и доступности органов местного самоуправления для населения на официальном сайте Администрации МГО работает Интернет-приёмная, в которую может обратиться любой желающий с предложением, заявлением или жалобой. В 2015 году количество обращений граждан, поступивших в Администрацию МГО через Интернет-приёмную, снизилось на 5,5% (811 обращений).

Рассмотрено с нарушением установленных сроков 10 обращений граждан, это на 74 % меньше по сравнению с предыдущим годом. За соблюдением исполнения сроков рассмотрения обращений граждан в Администрации МГО установлен строгий контроль. За нарушение сроков рассмотрения обращений граждан в течение года четырём руководителям (двум из них – неоднократно) были сделаны предупреждения о недопущении подобных нарушений Федерального закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Всего в обращениях граждан поставлено 4436 вопросов. В общей структуре вопросов первое место по прежнему занимают вопросы коммунального хозяйства, которые содержатся в 1824 обращениях и составляют 41,1%. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 10,8% (было 1646 обращений). Больше всего поступило обращений от граждан по вопросам работы управляющих компаний и прочим вопросам (628 обращений), оплаты жилья и коммунальных услуг (282 обращения), благоустройства территорий (282 обращения), строительства и ремонта дорог (214 обращений), электроснабжения (207 обращений), благоустройства населённых пунктов (172 обращения). Зарегистрированы обращения по вопросам ремонта и эксплуатации жилья (108 обращений), газификации (87 обращений), водоснабжения и отопления (по 63 обращения).

Постоянной формой общения с гражданами продолжают оставаться личные приёмы граждан руководителями Администрации МГО.

Приёмы граждан проводятся Главой МГО и его заместителями по утверждённому графику в кабинете отдела по работе с обращениями граждан.

В течение 2015 года было организовано и проведено 33 приёма граждан руководителями Администрации МГО, в ходе которых было принято 227 человек.

14 декабря 2015 года был организован и проведён общероссийский день приёма граждан, в рамках которого Главой МГО и его заместителями было принято 33 человека.

* 1. Повышение доходов и оптимизация расходов бюджета округа

Деятельность АдминистрацииМГО в 2015 году была направлена на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета в условиях роста потребностей для обеспечения важнейших муниципальных услуг и выполнения возложенных функций.

Реализация данной задачи осуществлялась в рамках утвержденного Администрацией Плана мероприятий по увеличению эффективности использования доходной базы и оптимизации расходов бюджета округа.

Одним из мероприятий по увеличению эффективности использования доходной базы является деятельность рабочей группы по проведению согласованной политики и обеспечению полноты и своевременности поступления налогов, сборов в консолидированный бюджет Челябинской области и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, по легализации «теневой» заработной платы, координации действий с предприятиями МГО, имеющими неудовлетворительные экономические показатели и выработки механизмов, препятствующих рейдерскому захвату предприятий и организаций всех форм собственности на территории МГО (далее – рабочая группа).

В 2015 году проведено 8 заседаний рабочей группы. Приглашено – 142 представителя предприятий (ИП), заслушано – 58 представителей предприятий (ИП). Направлена 51 выписка об исполнении решений заседаний рабочей группы. Представлено 16 графиков погашения задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Погасили задолженность в день проведения заседания рабочей группы 6 предприятий.

В результате деятельности рабочей группы привлечено доходов:

- в консолидированный бюджет Челябинской области на сумму 19 832,06 тыс. руб. (в т.ч. земельный налог – 2 814,8 тыс. руб., налог на прибыль и налог на имущество организаций – 15 571,48 тыс. руб., налог на доходы с физических лиц – 1 367,12 тыс. руб., транспортный налог – 24,46 тыс. руб., ЕНВД – 54,20 тыс. руб.);

- в Пенсионный фонд – 45 168,67 тыс. руб.;

- в ФОМС – 4 115,87 тыс. руб.;

- в ФСС – 417,16 тыс. руб.

Меры по укреплению собственной доходной базы в 2015 году обеспечили положительную динамику поступлений по неналоговым доходам и частично позволили откорректировать бюджетные назначения по налогу на доходы с физических лиц на сумму 24 623,4 тыс. рублей, налогу на совокупный доход в размере 4413,6 тыс. рублей.

В целом, годовые бюджетные назначения по доходам за 2015 год исполнены в сумме 3853946,0 тыс. рублей при плане 4025692,6 тыс. рублей или на 95,7 %. К уровню 2014 года объем доходов увеличился на 4,8 % (в сопоставимых условиях).

В МГО в 2015 году реализовывались 32 муниципальные программы, программы направлены на обеспечение достижения целей и решения задач социально-экономического развития округа.

Доля расходов бюджета МГО, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ в 2015 году составила 96,4%.

В течение 2015 года финансирование расходов производилось в пределах поступивших доходов и составило 3799819,4 тыс. рублей при уточненном бюджете на 2015 год 3908708,4 тыс. рублей. Процент исполнения составил 97,2. Расходы к уровню прошлого года возросли на 2,1 % или на 78545,6 тыс. рублей в основном за счет увеличения расходов по разделам «Здравоохранение» и «Социальная политика».

2.3.Закупочная деятельность.

В связи с вступлением в действие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме), запрос котировок, запрос предложений или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

За 2015г. проведено закупок по 997 процедурам, на общую сумму финансирования начальной (максимальной) цены контрактов 808,549 млн. руб. в том числе:

- в виде аукциона в электронной форме - 757 штук;

- путем запроса котировок - 238 штуки;

- предварительный отбор для ликвидации последствий при стихийных бедствиях и ЧС – 2 штуки.

Условная экономия средств во все уровни бюджетов за 2015г. составила 77,613 млн. руб.

Во исполнение требований ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в количестве 329 ед. на сумму 233,01 млн. руб.

2.4. Капитальное строительство

На территории МГОреализуется национальный проект «Обеспечение доступным и комфортным жильем - гражданам России», в том числе подпрограммы:

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства».

Ввод жилья за 2015 год составил 100 181 квадратных метров, что составляет 97,6% по отношению к 2014 году (в 2014 – 120616кв.м.), в том числе, индивидуальное жилищное строительство – 51180 квадратных метров (51,1% к общему объему ввода жилья). Ввод жилья на душу населения составил 0,6 кв.метров.

В 2016 году планируется ввести 41 200 квадратных метров жилья.

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» построено 14,989 км газораспределительных сетей, в т.ч. по объектам:

- Газопровод высокого давления и распределительный газопровод для газификации жилых домов №1,3,5,7,9,11,13 по пер.Известковому и №14,16,18 по ул.Магистральной в пос.Известковый – 1,617 км;

- Газоснабжение индивидуальных жилых домов по улицам Красноуральской, Красноармейской, Миасской, Западной и переулкам Рабочему, Малому, Старательскому в г.Миассе – 8,842 км;

- Газоснабжение жилых домов по ул.Чебаркульской, Чернореченской, Силкина, Кутузова, Родниковой, в переулках Жебруна, Песчаном г.Миасса Челябинской области – 2,527 км;

- Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Луговая, Болотная. Моховая, Зеленая, Пензенская, Сыростанская, Мотовозная, пер. Новый в г. Миасс Челябинской области -1,993 км;

- Газоснабжение ФАП в п. В. Атлян – 0,1 км получили возможность подключения к газораспределительным сетям не менее 481 жилого дома при плановом показателе 300, что составляет 160,3%.

Расходы на реализацию мероприятий в 2015 году составили 23 417,3 тыс. рублей, в том числе 22 245,4 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 1171,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Государственной программы Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы реализованы мероприятия:

1) строительство подводящих сетей к котельной п. Хребет, а именно:

- Наружная газораспределительная сеть (правобережная) села Сыростан МГО Челябинской области – 2,1 км;

- Газопровод высокого давления от с. Сыростан до п. Хребет МГО Челябинской области – 5,7 км.

Реализация данного мероприятия позволила ввести в эксплуатацию котельную в п. Хребет, построенную за счет инвестиционных средств, и обеспечить бесперебойным теплоснабжением население п. Хребет;

2) Установка приборов учета тепловой энергии, а именно:

- Установка узла учета тепловой энергии на объекте – Челябинская область, г. Миасс, ул. Вернадского, Тепловая насосная станция №3;

- Установка узла учета тепловой энергии на объекте – Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау (район ТЦ «Медео»), Тепловая насосная станция №2;

- Установка узла учета тепловой энергии на объекте – Челябинская область, г. Миасс, пос. Строителей, Центральный тепловой пункт.

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2015 году составили 24 080,7 тыс. рублей, в т.ч.: 23 054,9 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 1025,8 –за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети МГО на 2015-2017 годы» построен объект «Объекты коммунального, инженерно-технического обеспечения «Комплекса зданий и сооружений горнолыжного центра. Подъездная дорога от ул. Ильмен-Тау» в Северной части г. Миасса», протяженностью 0,49 км. Расходы составили 10 804,1 тыс.рублей, в т.ч.:

в том числе 10 709,1 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 95,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы МГО «Капитальное строительство на территории МГО на 2014-2016 годы» завершены строительством и введены в эксплуатацию следующие объекты:

- Котельная к зданию школы в п. Северные Печи;

- Модернизация системы теплоснабжения жилого дома №2 по ул. Известковой в п.Известковый;

Выполнены проектно-изыскательские работы по следующим объектам:

- МБОУ ДОД ДШИ №2 (завершение строительством);

- Строительство сетей теплоснабжения ж/д №1,2,3,4 на пл.Революции.

Проведены изыскания для проектирования объекта «Электроснабжение п. Тыелга».

В бюджете МГО на 2015 год на реализацию программы предусмотрено 4 091,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в МГО на 2014-2016 годы» выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы по объекту «Реконструкция нижнего поля спортивного комплекса, расположенного в центральном районе г.Миасса на правом берегу р.Миасс». Затраты составили 473,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2.5. Дорожное хозяйство

Объем расходов на дорожное хозяйство в 2015 году приведен в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость выполненных работ,тыс. руб. |
| Всего | в том числе |
| областной бюджет | местный бюджет |
|   | **Дорожное хозяйство** |   |   |   |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 70 175,9 | - | 70 175,9 |
| 2 | Выполнение работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения и работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения | 14 838,0 | 8 763,4 | 6 074,6 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 7 445,0 | 7 439, 9 | 5,1 |
|  | **Всего** | **92 458,9** | **16 203,3** | **76 255,6** |

Объем бюджетного финансирования в 2015 году, направленного на мероприятия по дорожному хозяйстве по причине недостаточности средств в бюджете Округа составил 89 256,3 тыс. руб.

В 2015 году по статье **«содержание и уборка дорог»** выполнены работы на сумму **70 175,88 тыс. руб.,** объем бюджетного финансирования составил **67 087,7 тыс. руб.**

В течение 2015 года содержанием автомобильных дорог занималось ООО ПГ «Винек». Текущим ремонтом занимались ООО ПГ «Винек», ООО «Флагман», ИП Бурнучян. В рамках указанной статьи были выполнены следующие работы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем работ | Сумма (факт), тыс.руб. | Наименование дорог |
| 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МГО | 3 605 724 м2 | 67 299,0 | дороги МГО |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из грунта и ПГС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МГО (в южном территориальном округе) | 2,35 км | 995,0 | пер Латвийский (от ул.Ленина до улВетренная, ул.Ветренная (от пер.Латвийский до ул.Чехова), ул.Чехова (от ул.Ветренная до ул.Берёзовская, ул.Динамитная (от пер.Златоустовский до пер Латвийский, ул.Крестьянская (от пер.Латвийский до пер Луговой |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги  | 1 079,6 м2 | 634,7 | внутриквартальный проезд от пр.Октября, 18 до ул.Попова, 13 |
| 4 | Ремонт ливневой канализации  | 1 шт. | 789,3 | перекресток ул.Пушкина-пер.Автомеханический |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги  | 540,0 м2 | 280,1 | внутриквартальный проезд от школы №7 до ТРК "Восток" |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги  | 222 м2 | 177,8 | внутриквартальный проезд от ул.Молодежная до дома №21а по пр.Макеева |
|  | **Итого** |  | **70 175,9** |  |

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт (ямочный ремонт, отсыпка дорог) в 2015 г. составил 1,6%. Общая площадь дорог округа 3 605,7 тыс.м2, текущий ремонт выполнен на 58,3 тыс. м2 дорог.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Площадь, м2 |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтовых дорог | 8 818 |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | 5 063 |
| 3 | Отсыпка, грейдирование дорог 4 категории | 42 600 |
| 4 | Текущий ремонт проездов | 1 842 |
|  | **Итого** | **58 323** |

По статье **«Капитальный ремонт дорог»** выполнен ремонт 0,225 км на сумму **7 445,0 тыс. руб.** на перекрестке ул. 8 Июля – ул. Ак. Павлова – ул. Лихачева.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт» в 2015 г. составил 0,04% от общей протяженности дорог и 0,13% от протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием. При протяженности всех категорий дорог МГО 554,4 км (179,9 км дорог с асфальтобетонным покрытием), выполнен капитальный ремонт 0,225 км.

**Работы по внедрению и содержанию тех. средств организации и регулирования дорожного движения** в 2015 году выполнялись за счет средств местного и областного бюджетов на общую сумму **14 838,0 тыс. руб.,**  объем бюджетного финансирования составил **14 823,7 тыс. руб.**

Информация о перечне выполненных работ, их объеме и стоимости приведена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Сумма (факт), тыс. руб. |
| 1 | Нанесение дорожной разметки - продольная | 239,029 | км | 2 184,2 |
| 2 | Нанесение дорожной разметки - пешеходные переходы и обозначение островков безопасности, остановок | 11 299,92 | м2 | 2 821,8 |
| 3 | Нанесение дорожной разметки - продольная (термоплатиком) | 20,61 | км | 151,1 |
| 4 | Монтаж, замена дорожных знаков | 610,00 | шт. | 2 266,7 |
| 5 | Замена стоек дорожных знаков | 42,00 | шт. | 142,1 |
| 6 | Монтаж и замена пешеходных ограждений (звено 2м) | 793,00 | зв. | 3 111,4 |
| 7 | Окраска дорожных и пешеходных ограждений | 3 915,50 | м | 537,4 |
| 8 | Техническое обслуживание светофорного объекта | 384,00 | шт. | 1 025,4 |
| 9 | Техническое обслуживание световозвращающих знаков | 1 020,00 | шт. | 506,9 |
| 10 | Замена буферов дорожных | 12,00 | шт. | 171,8 |
| 11 | Обустройство пешеходных переходов | 10,00 | шт. | 1 437,1 |
| 12 | Восстановление светофоров | 4,00 | шт. | 267,1 |
| 13 | Пешеходный переход с автономным освещением на солнечных батареях | 1 | шт. | 200,0 |
| 14 | Услуги по внесению изменений в проект организации дорожного движения на пр.Макеева с 1,6 км по 2,669 км  | 1 | шт. | 15,0 |
|  | **Итого** |  |  | **14 838,0** |

2.6. Транспортное обслуживание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 2015 год | Стоимость выполненных работ, тыс. руб. | Фактически выплачено из бюджета округа, тыс. руб. |
| 1 | Субсидии на возмещение части нормативно обоснованных затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулярным муниципальным городским и пригородным маршрутам с применением регулируемых тарифов и предоставлением права льготного проезда | 41 678,9 | 36 416,4 |
| 2 | Субсидии на возмещение части нормативно обоснованных затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулярным муниципальным дополнительным сезонным садовым маршрутам с применением регулируемых тарифов и предоставлением права льготного проезда | 718,6 | 718,6 |
| 3 | Субсидии на возмещение части нормативно обоснованных затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по регулярным муниципальным городским маршрутам с применением регулируемых тарифов и предоставлением права льготного проезда | 68 865,1 | 63 372,3 |
|  | **Всего** | **111 262,6** | **100 507,2** |

Транспортные услуги по перевозке пассажиров в МГО в течение 2015 года осуществлялись на основе установленного Реестра пассажирских городских и пригородных маршрутов движения транспорта общественного пользования по 4 троллейбусным, 31 городскому и 21 пригородному автобусным регулярным маршрутам. На летний период были организованы перевозки по 16 дополнительным сезонным садовым автобусным маршрутам.

Исходя из архитектурных и географических особенностей застройки города, расположения промышленных и других предприятий, мест отдыха, сложившихся пассажиропотоков, маршрутная сеть в границах МГО в настоящее время составляет 241 километр. В 2015 году были обустроены участки улицы Донской в п.Строителей и ул.Садовой в п.Восточном, с сентября 2015 года по ним организовано регулярное автобусное движение.

Регулярные автобусные перевозки организованы во все сельские населенные пункты округа, кроме п. Красный, п. Наилы, железнодорожной станции Тургояк. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения МГО составляет 0,06%.

Дополнительно к действующей наличной системе оплаты проезда внедрена и безналичная путем использования электронных транспортных карт, что позволило значительно расширить возможности уже функционирующей в округе автоматизированной системы оплаты проезда с использованием социальных карт. При использовании транспортной карты за проезд в троллейбусах предусмотрена система льготных тарифов от 14 до 12 рублей за одну поездку в зависимости от остатка денежных средств после пополнения карты, соответственно: до 500 руб. или более 1000 руб.

Собранные доходы от реализации билетной продукции за 2015 год составили 105950,4 тыс. руб., за 2014 год 102008,7 тыс. руб., т.е. 103,9% к предыдущему году, из них:

- троллейбусами 74806,2 тыс. руб. против 70709,6 тыс. руб. за 2014 год, т.е. 105,8% к предыдущему году;

- автобусами – 31144,1тыс. руб. против 31299,0 тыс. руб. за 2014 год, т.е. 99,5% к предыдущему году;

Финансирование пассажирских перевозок из бюджетов всех уровней за 2015 год исполнено в объеме 111 807,6 тыс.руб. против 117 566,9 тыс.руб. за 2014 год.

В том числе финансирование из бюджета округа за 2015 год составило 100 507,2 тыс.руб. (из них 63372,3 – электротранспорта, 37135,0 – автоперевозок) против 106563,0 тыс.руб. за 2014 год (из них 67344,5 – электротранспорта, 39218,5 – автоперевозок).

Из выделенных бюджетных средств на автобусные перевозки на сезонные садовые перевозки в 2015 году направлено 8529,3 тыс.руб., из них 4189,1 тыс.руб. из областного бюджета (в 2014 году было выделено 8153,3 тыс.руб., из них 4033,7 тыс.руб. из областного бюджета соответственно).

В общем объеме пассажирских перевозок в городе значительный удельный вес составляют перевозки пассажиров маршрутными такси. Объемы регулярных перевозок, осуществляемые с применением нерегулируемых тарифов на коммерческой основе без привлечения бюджетных ассигнований сократились, закрыты некоторые маршруты из-за отказа перевозчиков осуществлять перевозку пассажиров на маршруте по причине экономической нецелесообразности. В 2015 году перевозка пассажиров без привлечения бюджетных ассигнований осуществлялась 268 автобусами малой вместимости по 22 городским и 10 пригородным маршрутам, ежедневно маршрутными такси выполняется более 3,8 тыс. рейсов и 90 тыс. км.пробега.

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

В МГО 1057 многоквартирных домов (далее МКД), из которых 857 – в управлении управляющих компаний, 189 домов находятся в управлении ТСЖ и ЖКС, 11- непосредственное управление собственниками помещений в МКД. Исходя из этого, в 2015 году доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, составила 100%.

В рамках краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в МГО на 2014-2015г.г. в 2015 году (далее - План) был проведен ремонт 27 многоквартирных домов, на сумму **40 638,9 тыс. руб.**, в том числе:

**2014-2015г.г**. - пер. Дворцовый, 5; пр. Автозаводцев, 22; пр. Макеева,1; пр. Макеева,37; ул. 8 Июля,11а; ул.8 Июля,30; ул.Добролюбова, 6; ул.Ильмен-Тау, 9а; ул.Ильменская,101; ул.Ильменская,105; ул.Ильменская, 109; ул.Кирова, 87; ул.Лихачева, 7 на сумму **17 414,8 тыс. руб**.

**2015г.**- пр. Автозаводцев,12; пр. Автозаводцев,13; пр. Автозаводцев,15; пр. Автозаводцев,18; пр. Автозаводцев, 20; пр. Автозаводцев, 22; пр. Автозаводцев, 25; пр. Автозаводцев, 27; пр. Автозаводцев,35; ул.60 лет Октября, 24; ул. 8 Июля,31; ул. Готвальда,14; ул. Готвальда,2; ул. Готвальда,40 на сумму **23,224 тыс. руб.**

В домах произведен полный комплекс ремонтных работ, а именно:

1. внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в 11-ти домах на сумму **9 038,5** тыс. руб.;
2. кровли в 9-ти домах (8246,0 м2 на сумму **9404,7** тыс. руб.);
3. фасады в 16-ти домах (21818 м2 на сумму **22195,7** тыс. руб.);

Все работы на объектах завершены в соответствии с договорами подряда и приняты специализированной некоммерческой организацией - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» совместно с представителями управляющей организации, строительного контроля, надзора, собственников помещений.

Коммунальное хозяйство

Затраты на прочий капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры в 2015 году составили 9 711,1 тыс. руб. Средства выделены из бюджета области. Капитально отремонтировано 2,1 км тепловых сетей.

Перечень фактически выполненных в 2015 году работ с указанием объемов в натуральном выражении и их стоимости приведен в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей п.ЛенинскМГО (т.17-т.37-т.40, ТК14-ТК15-т.17а) | 2 922,5 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей п.ДинамоМГО (ТК36-ТК37-ТК38) | 3 857,5 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей Южная часть МГО (ТК555-ТК-556, ТК513 до проходной) | 2 922,4 |
| 4 | Оказание услуг строительного надзора по капитальному ремонту тепловых сетей п.Динамо, п.Ленинск, Южная часть МГО | 8,7 |
| **ВСЕГО по системам теплоснабжения** | **9 711,1** |

На подготовку сетей инженерной инфраструктуры МГО к работе в зимних условиях были израсходованы средства в объеме  **85 874 ,8 тыс. руб.**, в том числе **48 071,8 тыс.руб.** – средства потребителей коммунальных услуг (тариф), **9 711,1 тыс.руб.** – областной бюджет, **28 091,9 тыс. руб.**– субсидия на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов.

В ходе проведения работ по подготовке к работе в зимних условиях теплоснабжающими организациями МГО устранены 13 замечаний Ростехнадзора из 28. Паспорт готовности МГО к отопительному периоду 2015-2016г. отсутствует.

В 2015 году на эксплуатацию и ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) израсходованы бюджетные средства в размере **2 233,8 тыс. руб.,**

в том числе:

- **2 134,9тыс.руб**. на эксплуатацию ГТС;

- **98,9 тыс.руб.** на текущий ремонт гидротехнических сооружений ГТС Миасского городского пруда, ГТС Поликарповского пруда.

В 2015г. на техническое обслуживание 352,717 км бесхозяйных сетей высокого и низкого давления, расположенных на территории МГО, направлены средства в сумме **1 966,9 тыс. руб.**, из которых оплата за выполненные работы составила **1 388,4 тыс. руб.**

Доставка тел умерших до морга

В 2015 году затраты по доставке тел умерших в морг составили **1 083,7 тыс. руб.** Количество доставленных составило 1080 чел. на общую сумму 1 200,0 тыс. руб.

Благоустройство

1. Уличное освещение

В 2015 г. по ст. «Уличное освещение» расходы составили **36 975,7 тыс. руб.**, в т.ч.:

- приобретение электроэнергиив объеме **6 845 531кВт** на сумму **28 220,3 тыс. руб.**

- обслуживание**8 856** светоточек на сумму **8 882,8 тыс. руб., оплачено 8 361,7 тыс. руб.;**

**-** услуги, направленные на сбережение электрической энергии потребляемой установками наружного освещения в сумме **213,7 тыс. руб**.

2) Вывоз ТБО с несанкционированных свалок, прочие мероприятия по благоустройству

На вывоз твердых бытовых отходов с территории несанкционированных свалок в 2015 году было израсходовано **1 339,8 тыс. руб**., в результате вывезено **5 579,8 м3** мусора на сумму **1791 тыс.руб.** Вывоз ТБО в 2015 году осуществлялся с территорий всех территориальных округов (Южный, Западный, Центральный, Восточный, Северный, Тургоякский, Новоандреевский, Сыростанский, Черновской, Ленинский).

Кроме того, за время проведения субботников вывезено **6087,85 м3** мусора на сумму **1 668,8 тыс**. **руб., оплата составила 1428,8 тыс. руб.**

В 2015 году проведена аккарицидная обработка территорий МГО – **57,6 га** на сумму **97,8 тыс.руб**.

Выполнены работы по демонтажу эстакады, пересекающей дорогу Миасс-Чебаркуль по ул. Труда на сумму **98,2 тыс. руб.**

3) Благоустройство и содержание общегородских территорий, благоустройство дворовых территорий

В 2015 году на благоустройство и содержание общегородских и дворовых территорий было предусмотрено всего **11 594,6 тыс. руб**., из которых фактическая оплата составила **7 929,7 тыс. руб.**, в том числе:

- благоустройство дворовых территорий – **3 483,4тыс. руб**. (фактическая оплата **1 004,0 тыс. руб**.);

- благоустройство и содержание общегородских территорий- **8 111,2 тыс. руб**. (фактическая оплата **6 925,7 тыс. руб.**);

Перечень фактически выполненных в 2015 году работ с указанием объемов в натуральном выражении и их стоимости приведен в таблицах.

Благоустройство дворовых территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень объектов | Объемы | Стоимость работ, услуг, тыс. руб. | Фактическая оплата, тыс. руб. |
| 1 | Выполнение работ по устройству ограждения по ул. Уральской | 22 п.м.  | 20,18 | 20,18 |
| 2 | Устройство детских городков на дворовых территориях по избирательным округам. | 102 эл/ 434 п.м. | 2 329,39 | - |
| 4 | Выполнение работ по устройству ограждения по адресу: ул 8 Марта,146,152. | 32 п.м. | 21,18 | 21,18 |
| 5 | Ямочный ремонт дорог в СТО (пр.Октября,42-74, Ур.Добр.,15,25, Лунач.,8,10,14,16) | 322 м2 | 186,00 | 186,00 |
| 6 | Ремонт тротуаров и площадки для стоянки а/м по ул.Ветеранов,11. | *280 м2* | 248,51 | 248,51 |
| 7 | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дорог в ЦТО (Ак.Павлова,23,29, Ст.Разина) | 610 м2 | 234, 92 | 234, 92 |
| 8 |  Выполнение работ по ремонту проездов по адресам: Ак.Павлова,5,9,11, 8 Марта,144,8 Марта,171, Ильменская,119. | 328 м2 | 246,00 | 246,00 |
| 9 | Выполнение работ по устройству детского городка и ограждению по адресу: ул.Школьная,104. | 7эл/20 п.м. | 150,00 | - |
| 10 | Лабораторные испытания вырубок асфальта | 5 вырубок | 20,73 | 20,73 |
| 11 | Услуги по стройконтролю на выполнение работ по ямочному ремонту асфальт.покрытия Ветеранов,11; Ак.Павлова,23,29; Ак.Павлова, 5,9,11; 8Марта, 144,171, Ильменская, 119; Октября,42,48,50,52…; Добровольцев,15,25; Луначарского,8,10,14,16;  | 1847 м2 | 26,49 | 26,49 |
|  | **ИТОГО** |  | **3 483,4** | **1 004,0** |

Благоустройство и содержание общегородских территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов | Объемы | Стоимость работ, услуг, тыс. руб. | Фактическая оплата, тыс. руб. |
| Общегородские территории МГО - зимний период (декабрь 2014 г.) | 226336,0 м2 | 486,62 | 486,62 |
| Общегородские территории МГО - зимний период (январь, февраль, март) 2015г. | 212162,7 м2 | 1376,67 | 1376,67 |
| Общегородские территории МГО - летний период (май, июнь, июль) - 3 мес. | 633300,75 м2 | 1 651,65 | 1 462,65 |
| Общегородские территории МГО - летний период (август, сентябрь, октябрь) - 3 мес. | 816850,50 м2 | 1 571,13 | 1 571,13 |
| Общегородские территории МГО - летний период (октябрь) - 1 мес. | 35205,00 м2 | 25,00 | 24,99 |
| Общегородские территории МГО - зимний период (ноябрь, декабрь) - 2 мес. | 173045,83 м2 | 641,17 |  |
| Ремонт 3-х чаш фонтана, ремонт ступени на остановочной площадке и перед ДК Строитель. | 3шт., 30м2 | 104,50 | 104,49 |
| Выполнение работ по прочистке и промывке канала ливневой канализации по пр. Октября 9,11 | 37 м | 39,86 | 39,85 |
| Выполнение работ по восстановлению благоустройства в районе жилых домов по ул. Лихачева, 16 и 8 Июля, 49  | 500 м2 и огражд. 80 п.м. | 107,44 | 107,44 |
| Выполнение работ по устройству асфальтовой дорожки от двора дома № 54 по пр. Автозаводцев к д/саду № 69 и МБОУ ДОД "СДЮСШОР" (ул. 8Июля, 45а) | 73 м2 | 125,00 | 125,00 |
| Устройство лестницы и пешеходного тротуара в районе жилого дома по пр. Макеева,69 (до остановочного павильона). | 33 м2 | 58,58 | 58,58 |
| Очистка и восстановление водоотводной канавы в районе Храма Богоявления Господня в Миассе. | 30 м | 40,00 | 40,00 |
| Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия у детской поликлиники (южной стороны пристроя) по пр. Октября, 49 (ликвидация подтопления фундамента) | 16,5 т | 84,32 | 84,32 |
| Выполнение работ по прочистке и промывке канала с восстановлением отстойника для ливневой канализации в районе жилого дома по ул. Ак. Павлова, 29 | 4,5 м3 | 55,96 | 55,96 |
| Выполнение работ по устройству асфальтового покрытия с уклоном для естественного отвода воды в районе жилого дома по ул. Ак.Павлова,29 | 75 м2 | 44,00 | 44,00 |
| Выполнение работ по восстановлению пешеходного тротуара между домами № 59 и № 63 (пристрой) по пр. Макеева. | 58 шт. бордюр, асфальт - 4т., 34м2 | 136,00 | 136,00 |
| Планировка территории прилегающей к СНТ "Автомобиль" с западной стороны, устройство заграждения для въезда автотранспорта.  | 250 м2 | 28,67 | 28,66 |
| Выполнение работ по ремонту проезда от ул. Менделеева,15 до пр. Макеева,8а (УСЗН Администрации МГО) | 274м2 | 148,22 | 148,22 |
| Выполнение работ по восстановлению ливневого колодца и отвод воды от жилого дома № 13 по ул. Готвальда (пос. Динамо)  | 1 шт. | 50,00 | 49,97 |
| Выполнение работ по восстановлению ливневых колодцев и ливнестоков в районе жилого дома ул.Школьная,2 | 2 колодца | 50,36 | 50,36 |
| Устройство детских городков на общегородских территориях по избирательным округам. | 35 эл | 355,38 | - |
| Асфальтирование общегородских территорий- ул. Нахимова,12 | 420 м2 | 97,49 | 97,49 |
| Благоустройство общегородских территорий (асфальтрование)- ул. Ст.Разина,4,8 | 460 м2 | 175,08 | 175,08 |
| Устройство тротуара по ул. Ломоносова от ул.Сигнальной в сторону моста через р. Миасс. | 323 п.м.  | 482,51 | 482,51 |
| Устройство пешеходного тротуара между ул.Уральская,1а и д/с № 73 | 112,5 м2 /4 м | 164,00 | 164,00 |
| Услуги по стройконтролю на выполнение работ по ямочному ремонту асфальт.покрытия Нахимова,12; Ст.Разина,4,8;Уральская,1а  | 2,00 | 11,62 | 11,62 |
| **ВСЕГО:** |  | **8 111,23** | **6 925,7** |

1. Озеленение

За 2015 год выполнено работ на сумму **2 561,6 тыс. руб**. (из них оплачено **2 460,7 тыс. руб.**), в том числе:

- выкашивание газонов на площади 1 208 990 м2;

- посадка цветов в цветники -1235 м2;

- стрижка кустарника в «живой изгороди» - 15 649 п.м.

По программе «Снос и обрезка сухих, аварийных, больных деревьев на территории МГО на 2015» на сумму **2 596,8 тыс. руб**. обрезано 523 шт. деревьев, выполнен снос 598шт. деревьев, оплата за выполненные работы составила **2 103,8 тыс. руб**.

1. Содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников

Всего по статье «Содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников» в 2015 году предусмотрено **576,3 тыс. руб.**

- отремонтировано 4 памятника на сумму **251,2** тыс. руб.

- расходы на приобретение и передачу 70 тыс. куб.м. газа к мемориальному комплексу –  **составили 325,1** тыс. руб.

6) Отлов бродячих животных

Затраты бюджета в 2015 году по статье «Отлов бродячих животных» составили **896,9 тыс. руб**., в том числе:

- за счет субвенции из областного бюджета по переданным государственным полномочиям -**198,3 тыс. руб.** (отловлено за год 251 шт. безнадзорных животных)

- в рамках реализации муниципальной программы регулирование численности безнадзорных собак на территории МГО в 2015 году – **698,6 тыс. руб.** (отловлено за год 884 шт. безнадзорных животных).

7) Содержание и благоустройство кладбищ

Затраты бюджета по указанной статье в 2015 году составили **1175,0 тыс. руб.** Выполнены работы по уборке мусора ко Дню поминовения на кладбищах Округа (115,4 т), по расширению кладбища «Южное» (1 га), по устройству ограждения кладбища «Северное» (396 п.м.).

8) Устройство, ремонт и восстановление контейнерных площадок

В 2015 году выполнено устройство площадки для сбора ТБО по ул. Орловская,23 (избирательный округ № 10) на сумму 69,8 тыс. руб.

9) По статье «Ремонт мостов» выполнен ремонт пешеходного моста в районе пересечения пр. Макеева - ул. Олимпийской на сумму **338,9 тыс. руб.**

2.8. Здравоохранение

По состоянию на 1 января 2016 года здравоохранение МГО представлено 8 медицинскими организациями, из них:

больничных учреждений - 4 (4 городские больницы), в их составе 13 поликлинических подразделений, 3 амбулатории, 8 ФАПов, 3 офиса врача общей практики (ВОП);

диспансеров - 1 (врачебно-физкультурный);

стоматологических поликлиник - 1 (с детским и взрослым отделением);

центров медицинской профилактики - 1;

станций скорой медицинской помощи - 1 (на 3 подстанции).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете округа на 2015 год позволили обеспечить функционирование двух казенных учреждений (МКУ «Управление здравоохранения) и МКУ «Центр медицинской профилактики), МБЛПУ «Врачебно-физкультурный диспансер», а также структурных подразделений городских больниц.

В целях повышения результативности использования бюджетных средств разработаны и утверждены ведомственные целевые и муниципальная программы:

1) Ведомственная целевая программа «Обеспечение мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению МГО в городских больницах на 2015 г.»

2) Ведомственная целевая программа «Создание условий для медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом в МГО на 2015 год»

3) Ведомственная целевая программа «Обеспечение мероприятий по созданию условий для оказания скорой медицинской помощи населению МГО не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию, на 2015 год»

4) Ведомственная целевая программа «Создание условий для осуществления МКУЗ «Центр медицинской профилактики» медицинских профилактических мероприятий и гигиенического воспитания населения МГО на 2015 год»

5) Муниципальная программа «Развитие здравоохранения МГО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Процент охвата расходов бюджета программно-целевым методом составляет 93 %.

На 2015 год на обеспечение деятельности казенных учреждений предусмотрены ассигнования в сумме 13 156 581 рублей, исполнение составило 13137759 руб. или 99,9 %.

Бюджетным учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставлена субсидия в сумме 37 288 309 рублей, исполнение составило 100 % от годового плана.

По муниципальной программе «Развитие здравоохранения МГО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», утвержденной постановлением Администрации МГО от 20.02.2014 г. № 1041 в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика клещевого энцефалита в МГО на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» с потребностью на 2015 год в объеме 1 191,14 тыс. руб., утверждено в бюджете 2015 года за счет средств местного бюджета – 791,7 тыс.руб., расходы составили – 791,106 тыс.руб. Средства направлены на приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща, приобретение вакцины против клещевого вирусного энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся вторых классов общеобразовательных учреждений МГО.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения МГО на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» с потребностью на 2015 год в объеме 82 794,273 тыс. руб., утверждено в бюджете 2015 года за счет средств местного бюджета – 387,576 тыс.руб. Средства направлены на ремонт и установку евроокон в поликлинике п. Тургояк в сумме 288,076 тыс. руб. и на приобретение оборудования для системы газоснабжения ФАП п. Верхний Атлян в сумме 99,5 тыс. руб.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения МГО на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» с потребностью на 2015 год в объеме 1 302,0 тыс. руб., утверждено в бюджете 2015 года за счет средств местного бюджета – 113,017 тыс.руб. Средства направлены на единовременную выплату врачу- молодому специалисту, поступившему на работу в МБУ «Городская больница №1» в 2015 году.

По муниципальной программе «Молодежь Миасса» на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации МГО от 29.01.2014г. № 561 на мероприятие «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан МГО» утверждено в бюджете 2015 года за счет средств местного бюджета – 44,937тыс. руб. на обеспечение оплаты труда 20 подростков и их руководителя.

За счет внебюджетных источников получены доходы в сумме 1 443 385,601 тыс. руб., в том числе доходы, полученные из средств ОМС – 1 354 656,114 тыс. руб.; от приносящей доход деятельности 88 729,486 тыс. руб., из них: от родовых сертификатов – 25 157,0 тыс. руб., от оказания платных услуг – 53 386,649 тыс. руб., возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг арендаторами – 4 404,729 тыс.руб., пожертвований – 92,129 тыс. руб., полученные в порядке компенсации расходов по военкомату – 2 432,025 тыс. руб., арендная плата за пользование имуществом – 2 968,252тыс. руб.; поступления от сдачи металлолома – 131,479 тыс. руб., суммы принудительного изъятия – 157,221 тыс. руб.

Результатами деятельности бюджетных учреждений здравоохранения за 2015 год за счет субсидии из бюджета являются 664 пролеченных больных и 8820 проведенных ими койко-дней в круглосуточных стационарах городских больниц, 67843 врачебных посещения в амбулаторно-поликлинических подразделениях, 7167 вызовов скорой медицинской помощи. За счет средств субсидии из бюджета выполнение плана по пролеченным больным составляет 102 %, проведенных ими койко – дней – 97,8%. Выполнение плана посещений составляет 105 %. Выполнение плана по количеству вызовов скорой медицинской помощи выполнено на 102 %.

В соответствии с утвержденной формой федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала» средняя заработная плата за счет всех источников финансирования работников списочного состава учреждений за 2015 г. составляет 24486,78 рублей, в том числе по врачебному персоналу, включая специалистов, имеющих иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, 42434,55 рублей, по среднему медицинскому персоналу - 23412,88 рублей, по младшему медицинскому персоналу - 14608,2 рублей.

На 01.01.2016 года в системе здравоохранения городского округа функционирует 770 коек круглосуточного стационара (735 коек, функционирующие в системе ОМС, и 35 коек содержатся за счет средств бюджета (в 2015 году развернуто 10 коек сестринского ухода и 10 паллиативных коек) против 755 коек на начало года.

Количество штатных должностей подразделений и учреждений, финансируемых за счет бюджета, по состоянию на 01.01.2016 года составило 211,5 единиц против 225,5 ед. на начало года, занятых среднегодовых должностей – 205,5 ед., среднесписочная численность – 120 человек, коэффициент совместительства – 1,7.

Количество должностей всего (по бюджету и ФОМС) на 01.01.2016 года составило 4664,5 единиц против 4999 единиц на начало года, среднесписочная численность составила 2736,3, занятых среднегодовых должностей – 4639; коэффициент совместительства составил 1,7.

Для удовлетворения потребностей населения в медицинских услугах, отвечающих современным требованиям, необходимо постоянное развитие системы здравоохранения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям путем решения следующих задач:

1. Повышение структурной эффективности функционирования всей системы здравоохранения.
2. Совершенствование системы управления здравоохранением.
3. Оптимизация кадрового потенциала.
4. Совершенствование системы оплаты труда.
5. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

2.9. Образование

В 2015 году работа осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в МГО».

Наиболее актуальными направлениями «дорожной карты» стали мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях; формирование независимой оценки качества образования; повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере образования за счет оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ; внедрение эффективного контракта; повышение заработной платы педагогических работников.

Продолжается работа по реализации в МГО концепции ТЕМП.

Реализуя постановление Администрации МГО от 13.09.2013г. № 5988 «Об утверждении положения о независимой системе оценки качества работы общеобразовательных организаций в МГО», в 2015 году организовано участие образовательных организаций в исследованиях международного, федерального и регионального уровней.

В 2015 году действовали муниципальные программы (далее - МП):

1. МП «Развитие образования в МГО на 2014-2015 годы».

Годовые бюджетные ассигнования составляют в сумме 800,0 тыс. руб., расходы прошли по плану мероприятий в сумме 654,4 тыс. руб. (81,80 % исполнения от годовых ассигнований);

1. МП «Безопасность образовательных организаций МГО на 2014-2015 годы».

Годовые бюджетные ассигнования составляют в сумме 17 747,4 тыс. руб. Расходы прошли в сумме 13 089,3 тыс.руб. (73,75 % исполнения от годовых ассигнований);

1. МП «Поддержка и развитие дошкольного образования в МГО на 2014-2015 годы».

Годовые бюджетные ассигнования составляют в сумме 6 722.3 тыс.руб., расходы прошли в сумме 6 140,1 тыс. руб. (91,34% исполнения от годовых ассигнований);

1. МП «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей МГО на 2015 год» годовые бюджетные ассигнования составляют в сумме 7 320,7 тыс.руб. Расходы прошли в сумме 6967,3 тыс.руб. (95,2% исполнения от годовых ассигнований). За 2015 год в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло - 4017 детей, на городских площадках, организованных на базе общеобразовательных школ, - 4757 детей.

Контроль выполнения программных мероприятий осуществлялся через систему целевых ориенти­ров, параметров и значений индикативных показателей. По итогам 2015 года индикативные показатели достигнуты.

Осуществлялась работа по обеспечению соответствующего уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников образовательных организаций.

Результаты выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

- по общеобразовательным организациям средняя заработная плата педагогических работников за 2015 год составила 28383,26 руб., что составляет 101,33% от планового показателя 28009,42 руб.;

- по дошкольным образовательным организациям средняя заработная плата педагогических работников за 2015 год составила – 21963,85 руб., что составляет 100,62% от планового показателя 21827,75 руб.;

- по организации дополнительного образования детей средняя заработная плата педагогических работников за 2015 год составила - 22051,11 руб., что составляет 91,56% от планового показателя 24084,21 руб. (85% от средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений 28334,37 руб.). Невыполнение показателя объясняется уменьшением нагрузки педагогов, связанное с уменьшением количества обучающихся.

По статистическим данным в системе общего образования МГО работает 2130 работника, в системе дошкольного образования 2133 работников, в системе дополнительного образования 177 работников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество кадров: | ДОУ | Школы  | УДОД |
| 2015-16 | 2014-15 | 2015-16 | 2014-15 | 2015-16 | 2014-15 |
| высшая категория | 21,9% | 17,8% | 40,7% | 41,4% | 27,9% | 33,0 % |
| первая | 37,7% | 35,4% | 35,6% | 34,7% | 18,1% | 32,1 % |
| Соответствие занимаемой должности | 10,4% | 13,4% | 2,7% | 5,6% | 0 | 3,7 % |
| без категории | 29,9% | 33,4% | 21,1% | 18,2 % | 54,1% | 31,2 % |

В 2015 году ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации награждено 13 чел., 1 педагогу вручена премия Губернатора Челябинской области, 1 педагог награжден премией Законодательного Собрания Челябинской области.

Проведение традиционных конкурсов профессионального мастерства педагоги­ческих работников способствовало повышению престижа педагогического труда.

Курсовую подготовку прошли 237 педагогических работников.

За счет реализации мер, предусмотренных областной и муниципальной программами поддержки и развития дошкольного образования, контингент воспитанников организаций дошкольного образования увеличился на 465 мест за счет открытия новых групп. Детские сады посещало 11237 детей.

Количество детей дошкольного возраста постоянно растёт. Детей дошкольного возраста (с 1 года до 7 лет) стало больше по сравнению с 2014 годом на 111 человек. Эти цифры влияют на показатель охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием, несмотря на принимаемые меры по устройству детей в детские сады (принято 491 ребёнка дополнительно), охват – 82,0%.

Все дети 5-6 летнего возраста получают место сразу после подачи заявления на детский сад. В настоящее время проблемой, которую необходимо будет решать в 2016 г. остаётся устройство всех желающих детей с 3 до 4 лет в детские сады.

В 2015 году заболеваемость детей, посещающих детские сады, осталась на прежнем уровне - число дней, пропущенных одним ребенком по болезни в 2015 г. – 8,4 дето/дней, 2014 г. – 8 дето/дней. Медицинское обслуживание детей выполняют медработники, переданные в 2014 году в штат МКУ «Управление здравоохранения».

Основные показатели по питанию оставались в целом стабильными. Выполнение натуральных норм по основным продуктам составило около 94%.

Сеть организаций общего образования сохранила все свои основные параметры и продолжала развиваться в направлении предоставления образовательных программ по удовлетворению потребностей субъектов образовательного процесса. Доступность общего образования обеспечивалась в 34 общеобразовательных организациях: 9 школ основного общего образования, 23 – среднего общего образования, 2 специальных (коррекционных) образовательных организации.

По результатам единого государственного экзамена средние показатели по округу превышают общероссийские показатели по предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, география, английский язык, обществознание, история, немецкий язык.

Лучше областных показателей результаты выпускников МГО по всем предметам за исключением информатики, литературы.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам в 2015 году составила 99,63% (в 2014 году – 99,85 %).

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году составила 0,37% (в 2014 году – 0,14%). Ухудшение значения данного показателя произошло за счет низкой сдачи математики профильного уровня.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году составила 72,22% (в 2014 году – 69,44%).

В 2014-2015 году в образовательных организациях работало 120 объединений, секций и коллективов, в которых реализовывались 219 программы по 6 направленностям. Наиболее востребованными оставались художественная (16,96%), физкультурно-спортивная (8,91%) направленности. Каждый обучающийся имел возможность проявить себя в конкурсах, соревнованиях, научно – практических конференциях ит.д.

Обучающиеся образовательных организаций МГО активные участники международных, всероссийских, областных соревнований, конкурсов, иных мероприятий.

Среди приоритетных задач на 2016 год - совершенствование кадрового ресурса, повышение профессиональной компетентности специалистов системы образования, подготовка педагогических и руководящих работников дошкольного образования к реализации стандарта дошкольного образования, совершенствование системы оплаты труда в связи с введением «эффективного» контракта, реализация проекта ТЕМП.

2.10. Развитие физической культуры и спорта

В результате работы по итогам 2015г. достигнуты позитивные тенденции по основным показателям развития отрасли.

Число систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 43701 чел. или 27,3 % от общей численности населения МГО (2014г.- 39996 чел. или 24,0% процента), доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, возросла с 44,3,8 процентов до 45,3 процента, количество спортивных сооружений увеличилось за счет открытия спортивной площадки в поселке Смородинка, единовременная пропускная способность составляет в 2015г. -10939 чел., в 2014г.- ЕПС составляла 7433 человека.

В целях повышения эффективности работы по развитию спорта высших достижений приняты меры в части материального поощрения спортсменов по итогам их выступлений на официальных соревнованиях. (Миасские звездочки ко Дню города).

В настоящее время Миасские спортсмены являются членами и кандидатами в члены спортивных сборных команд Челябинской области, России, в течение 2015 года завоевано миасскими спортсменами 654 медалей на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Сформирована многоуровневая система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В течение 2015 года на территории МГО организовано около 305 спортивных соревнований по различным видам спорта, в том числе комплексные мероприятия – спартакиады учащихся «Олимпийские надежды «Южного Урала», учащихся и студентов начальных, средних и высших профессиональных образовательных учреждений. Областная Спартакиада среди ветеранов труда и спорта. Всего приняло участие более 5500 человек.

Управление по физической культуре, спорту, туризму взаимодействует с муниципальными учреждениями:

ДЮСШ№4 организует работу по направлениям горные лыжи, плавание, коньки, лыжные гонки, шахматы, биатлон - 622 чел.

ДЮСШ№2 - отделение бокса, дзюдо, самбо. Количество учащихся -429 чел.

СДЮСШОР - легкая атлетика 668 чел.

СДЮСШФ «Миасс-Торпедо 2018» футбол, количество воспитанников 288чел.

ДЮСШ «Старт» хоккей, горные лыжи, парусный спорт, фигурное катание, сноуборд – 372 чел**.**

ЦДЮТиЭ скалолазание, спортивное ориентирование, туризм, краеведение -570 чел.

Финансирование физической культуры и спорта в МГО в 2015 году осуществлялось в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и туризма в МГО на 2014-2016г.г.» (Утверждена Постановлением Администрации МГО от 13.02. 2014г № 882);

Расходы местного бюджета в 2015 году на спортивную отрасль составили 70664,5 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в МГО» в 2015году из средств местного бюджета выделено 3 831,78 тыс. руб. из них:

* Организация и проведение физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий – 779,9тыс. руб. (2014г.- 1064,0тыс. руб.)
* Командирование спортсменов и сборных команд МГО на соревнования и учебно- тренировочные сборы 713,6 тыс. руб.(2014г–1050,0.тыс. руб.)

В 2015г из областного бюджета были выделены средства в сумме 1200,0тыс. руб. на организацию работы тренеров по месту жительства по различным видам спорта, из местного бюджета 486,0 тыс. руб. на работу тренеров по месту жительства. В 2015 году трудоустроено 26 тренеров по месту жительства. Всего занимается 605 детей и подростков.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в городе 424 штатных работника в области физической культуры и спорта из них:

- с высшим физкультурным образованием 289 чел.

- со средним физкультурным образованием 78 чел.

- количество специалистов, впервые приступившие к работе в области физической культуры и спорта в отчетный период составляет 17 чел.

Количество инвалидов в МГО – 9 800 чел. из них детей 532 чел. (по состоянию на 31.12.2015г.)

В Миасском отделении ВОИ проводится реабилитация людей с инвалидностью посредством ФКиС. Три раза в неделю проходят занятия в тренажерном зале. Кроме регулярных занятий клуба «Миасскит» его посещают и любые желающие члены ВОИ. У спортсменов клуба «Миасскит» существует собственная программа тренировок под руководством тренера. Стали традиционными ежегодными открытые Чемпионаты города Миасса по пауэрлифтингу (жиму штанги лежа). Неизменно команда нашего города занимает на них призовые места.

Ни одно областное мероприятие, проводимое Областным спортивным Центром «Импульс» не обходится без участия спортсменов клуба «Миасскит». С которых почти всегда ребята приезжают с медалями.

Туристический клуб « Горизонты Урала » ( руководитель Заушицын В.Н.) Занятия в туристическом клубе проходят регулярно, три раза в неделю. На занятиях туристы осваивают технику горного, пешего, водного туризма. Занятия как теоретические, так и практические. Ежемесячно проводятся походы. Как зимой, так и летом.

Клуб настольного тенниса – Малахов Михаил Петрович.

Три раза в неделю, в бассейне ДСА «УралАЗ» - проходят занятия по плаванию для детей с ПОДА.

В настоящее время на территории МГО работает 12 тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре по четырнадцати направлениям. Количество занимающихся детей и подростков 93 человека.

В 2015 году из областного бюджета выделена субсидия в размере 100,00 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря для лиц с ограниченными возможностями здоровья (приобретена пневматическая винтовка и 3 пневматических спортивных пистолета).

В 2015 году из средств местного бюджета на организацию работы тренеров с лицами с ограниченными возможностями здоровья выделено – 10,00 тыс. руб. из областного бюджета – 130,500 тыс.руб.

Федерация настольного тенниса ежегодно проводит областной турнир по настольному теннису для лиц с ограниченными возможностями «Край голубых озер».

Основная проблема отсутствие профессиональных специалистов по адаптивной физической культуре в округе.

В зимний период на территории МГО функционируют базы проката: 2 лыжных базы, 2 коньков и 2 горнолыжных центра «Солнечная долина», «Райдер».

На базе стадионов «Труд», «Северный», МиассII, заливаются катки, которые постоянно заполнены любителями катания на коньках, действуют 7 хоккейных кортов. Силами работников жилищно-коммунальных организаций заливается 10 небольших хоккейных площадок во дворах.

Проводится Чемпионат города по хоккею, в котором принимают участие 8 мужских команд.

В пяти частях города прокладывается лыжня для массового катания жителей на лыжах и тренировок любителей лыжного спорта.

В п. Сыростан работает Горнолыжный центр «Солнечная долина». К услугам любителей горных лыж и сноуборда: двенадцать действующих горнолыжных трассы, австрийская буксировочная канатная дорога, освещенная 400 м трасса для вечернего катания, прокат горнолыжного снаряжения, места отдыха, стоянка для автомобилей. Трасса обслуживается снегоуплотнительной техникой «Кассборер», искусственное оснежение трассы позволяет расширить сезон катания до полугода (с ноября по апрель). Рядом с трассой заливается небольшой каток. Работает гостиница.

В Северной части города работает горнолыжный центр «Райдер», ценовая политика которого имеет явно выраженную социальную направленность. Низкие цены и удобное расположение привлекают большое количество жителей МГО и Челябинской области. «Райдер» оснащен оборудованием для обучения фристайлу, сноуборду, горным лыжам. Имеется искусственное оснежение. Трассы имеют высокую безопасность. Работает гостиница, кафе.

Дворцы спорта «Заря» и «Автомобилестроителей» предлагают населению различные спортивно-оздоровительные программы (фитнес, аэробика, пилатес, танцы, йога, тренажерные залы и др.)

Седьмой год осуществляются проекты по развитию дворового спорта:

- «Детская спортивно - игровая лига», в течение года проводятся турниры по футболу, мини-футболу среди дворовых команд. Проект объединяет 450 чел. детей и подростков.

- «Детская хоккейная лига», в течение зимнего периода проводится Первенство города по хоккею среди детских команд разных возрастов. Проект объединяет около 200 детей.

В 2015 году большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта на территории МГО. Для информационного сопровождения и доступности информации в области физической культуры и спорта работает официальный сайт МКУ «Управление ФКСТ» (http://miasssport.ru). В целом, работу по агитации и пропаганде физической культуры и спорта Администрация МГО считает одной из самых приоритетных в своей работе и будет ее постоянно расширять и совершенствовать. Администрация МГО тесно взаимодействует с телекомпанией Экран – ТВ. За 2015 год было выпущено 68 сюжетов о спорте. В программе День за днем Итоги недели, в эфир вышло 34 обзора Спорта. В конце года совместно с Экран – ТВ проводили конкурс «Спортсмена Года».

В 2015году был создан и реализован совместный проект телекомпании Экран-ТВ с Управлением ФКСТ «Как это было». Данный проект был признан лучшим проектом о спорте на территории МГО.

Для успешного развития физической культуры и спорта на территории МГО необходимо улучшение инфраструктуры спорта, а именно: ремонт и реконструкция футбольного поля, ремонт трибун стадиона «Труд», строительство современных спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ

Нерешенными вопросами в сфере физической культуры остаются следующие:

- низкий уровень заработной платы для молодых специалистов физической культуры в первые годы работы, что вынуждает их менять место работы, а зачастую, и профессию;

- оснащение муниципальных детско-юношеских спортивных школ современным спортивным инвентарем и оборудованием.

2.11. Культура

В условиях экономической нестабильности главной задачей учреждений культуры является укрепление своих позиций как социально востребованных институтов. Учреждения участвуют в экономическом и социальном развитии города посредством наиболее полного и качественного удовлетворения информационных и культурных потребностей различных категорий жителей округа.

Учреждения культуры расположены в 48 зданиях, 12 из которых - отдельно стоящие, 11 располагаются в пристроях, остальные расположены на первых этажах жилых домов.

Результаты оценки эффективности использования средств бюджета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | план | факт | отклонение |
| **Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей** |
| Количество сетевых единиц | 5 | 5 | 0 |
| Количество детей МГО обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования (чел) | 2020-2050 | 2070 | + 20 |
| Охват детей (с 1 по 9 класс включительно) дополнительным художественным образованием (%) | 13,15 | 12,7 | - 0,45 |
| **Обеспечение устойчивого функционирования культурно-досуговых учреждений** |
| Количество сетевых единиц | 12 | 12 | 0 |
| Количество участников клубных формирований (чел.) | 3400-3450 | 3463 | + 13 |
| Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий(чел) | 165000 | 166320 | + 1 320 |
| Удельный вес населения, участвующего в деятельности клубных формирований(%) | 2,07 | 2,07 | 0 |
| **Создание условий для осуществления муниципальным учреждением «ГКМ» муниципального обслуживания населения** |
| Охват населения МГО музейным обслуживанием (%) | 15,65 | 18,0 | + 2,35 |
| Число выставок | 30-32 | 39 | + 7 |
| Число посещений музея (тыс.чел.) | 16,5 | 16,5 | 0 |
| Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (%) | 2610 | 2800 | ***+*** 190 |
| **Создание условий для осуществления МКУ «ЦБС» библиотечного обслуживания населения** |
| Количество сетевых едениц (ед) | 26 | 26 | 0 |
| Количество пользователей (тыс. чел) | 60,1 | 60,1 | 0 |
| Количество документовыдач | 1230908 | 1235110 | + 4 202 |
| Число годовых посещений (тыс. чел.) | 427025 | 431933 | + 4 908 |
| Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | 36,1 | 36,03 | - 0,07 |

Ассигнования по учреждениям культуры за 2015 год составили 169408,8 тыс. руб. (92,15% к факту 2014 года), из них-146384,4 тыс. руб. (86,4%) направлено на заработную плату и начисления-7 380,0 тыс. руб.(4,4%) направлено на оплату коммунальных услуг.

Сумма, выделенная на содержание учреждений культуры, составила 4,5 % от общего бюджета округа (в 2014г.-4,9%).

В 2015 году открылся новый пункт выдачи литературы от МКУ «ЦБС» в селе Устиново. Решена одна серьёзная проблема: ликвидирована аварийная ситуация, проведен ремонт здания клуба и библиотеки в с. Новотагилка, но было выделено 2,5 млн. руб. и работы выполнены не в полном объеме.

Приступили к решению следующей проблемы: по решению Межведомственной комиссии по ЧС проведено обследование технического состояния здания клуба и библиотеки в с. Н.Атлян. Получено заключение специализированной организации о невозможности безопасной эксплуатации здания.

На средства городского бюджета смонтированы пандусы (программа «Доступная среда») и выполнены работы по благоустройству Южной территории у ДК «Динамо».

У объекта культурного наследия здания Музея установлены кованые ворота.

На базе филиала №21 «ЦБС» (пр. Автозаводцев,9) открыт Литературный музей, посвященный поэтам и прозаикам округа.

Приобретены ноутбуки для всех сельских клубов, ГДК и звуковой аппаратуры для сельского клуба.

По программе «Безопасность учреждений культуры» средства выделяются только по предписаниям Госпожнадзора (1169 тыс. руб.)и выполнены работы.

В доме народного творчества, городском доме культуры, детской школе искусства №1 установлена охранно-пожарная сигнализация.

Во всех школах искусств установлена и выведена на пульт АПС «Стрелец-мониторинг».

Обустроен пожарный выход в ДШИ №4.

Учреждениями оказано услуг на 6548 тыс. руб. Из них 260 тыс.руб. направлено на заработную плату, 81 тыс. руб.-на коммунальные услуги, 737 тыс. руб.- на приобретение основных средств.

Помимо этого родителями ДШИ проводились ремонтные работы помещений, завершение монтажа охранно-пожарной сигнализации.

Силами работников учреждений проведены ремонтные работы в библиотеках №1,3,4,13,15,20,23,ЦДБ. клубах сёл Новоандреевка, Новотагилка, п.Ленинск, Городском Доме культуры, Центре досуге «Строитель», ДК «Динамо».

Выполнены работы по благоустройству территорий ДШИ №2,5.

**2015 год - год 70-летия Победы и Год литературы в РФ** – приоритетные направления в работе миасских учреждений культуры.

С целью повышения качества проводимых мероприятий и расширения аудитории, программы разрабатывались на разные виды учреждений (ДК, ЦБС, ДШИ, музей) Специально для Года литературы и в Год Победы были разработаны новые сценарии мероприятий, программ, мастер-классов.

В Год Победы учреждениями культуры города проведено 679 мероприятия на которых присутствовало более 35 тыс. чел.

Проведен ремонт 21 памятника, посвященных Героям Великой отечественной войны. Ремонт проводился на средства и сотрудникамиорганизаций города (ГРЦ «КБ им.В.П.Макеева», ОАО «ТРУ», детский патриотический клуб «Миротворец» и др.) и частными лицами (А.Космич п. Миасс-2). Проведена замена 8 мемориальных досок (ООО «Мемориал»). На средства Администрации проведен ремонт Мемориала «Скорбящая мать». По инициативе Совета Почетных Граждан города состоялось открытие Аллеи Славы. Проведена акция «Стена памяти», проведенная муниципальными учреждениями по инициативе и при участии компании «Интерсвязь». По окончанию - баннеры были переданы в Музей.

В рамках Года литературы проведено 1743 мероприятия, на которых присутствовало более 51 тыс.чел. Работа в этом направлении велась в рамках программы «Читай, Миасс!».

**Новые творческие проекты года:**

1. Творческий конкурс «Битва хоров» (в рамках 70летия Победы)

впервые в истории ДК «Динамо» и Общеобразовательной школы №13 состоялось потрясающе интересное, масштабное мероприятие – «Битва хоров» среди 1-2, 3-4 и 5-6 классов (это около 400 детей). Состоялось три самостоятельных праздника военно-патриотической песни.

1. Торжественная Церемония чествования одаренных детей «Миасские звездочки - 2015», посвящённая Дню рождения г. Миасса

Впервые в истории проведения Церемонии чествования одарённых миасских детей главной творческой составляющей праздника стало выступление концертирующих преподавателей Детских школ искусств Миасса.

3. Впервые, 19 апреля, Городском Доме культуры состоялся открытый фестиваль «Новое дыхание», который собрал под одной крышей ВИА и рок-группы не только Миасса, но и Челябинска, Златоуста, Уйска. Участие в фестивале приняли 16 групп: «Папа Джек», «Бумеранг», «Штаны зеленого оттенка», «Ретро», «Токсиген», «Тимур и Ко», 5 групп из г.Челябинска и многие другие.

4. «Селфи с мамой»- фотоконкурс для детей и матерей, в котором приняли участие более 60 человек.

5. В 2015году было проведено два фестиваля творчества среди сельских культурно-досуговых учреждений «За те великие года» и «Снежный марафон».

6. Внедряются новые технологии в библиотеках округа:

|  |  |
| --- | --- |
| Проекты года, их реализация | Реализация программ «Библиотеки в сети», «Информатизация», «Компьютеризация» |
| Наличие сайта | Есть сайты «Библиотеки Миасса», «Миасская детская библиотека» и сайт-визитка на портале ЧОУНБ |
| Ведение аккаунтов в социальных сетях | «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Мой мир», «Instagram», «Google» |
| Доступ в Интернет | ПК и ноутбуки ЦБС подключены к Интернет. Среди них читателям доступны 5 стационарных ПК с интернетом (13 всего) |
| Бесплатная сеть Wi-Fi | 18 филиалов |
| Удаленная запись в библиотеку | Нет |
| Доступ к электронным каталогам | Ограниченный доступ реализован с помощью скрипта с подключением БД АБИС «Ирбис» |
| Услуги виртуальной справочной службы | Оказываются через сайт и выполнение справок через e-mail (ОБР) |
| Skype | 4 филиала |

Появление новой компьютерной и офисной техники, подключение новых устройств к сети Интернет, развитие сайта и внедрение интернет-доступа к электронным каталогам, реализация проектов по программам «Информатизация», «Компьютеризация» и «Библиотеки в сети» - дают основание для оптимистических взглядов на будущее.

1. Учащаяся отделения «Сольное пение. Народный вокал МБУДОД ДШИ №2, стипендиат МБФ Ю.Розума приняла участие в Концерте Мира в г. Токио (Япония) в Большом зале КioiHall. 197 юных дарований из ДШИ приняли участие в областных конкурсах, 225- во Всероссийских конкурсах, 527- в международных конкурсах.
	1. Молодежная политика

В МГО проживает чуть более 167,1 тыс. человек, а в возрасте от 14 до 30 лет – около 40,0 тыс. человек, что составляет примерно 24%.

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

В 2015 году организация работы с молодежью в Округе строилась в соответствии с Муниципальной программой «Молодежь Миасса» на 2014-2016 годы.

Общее планируемое финансирование Программы составляет 12 694,50 тыс. руб., финансирование в 2015 году было предусмотрено в размере 1 383,80 тыс. руб., в 2016 году 680,00 тыс. руб., из них 400,00 тыс. руб. на трудовую занятость несовершеннолетних, а 280,00 тыс. руб. на «молодежку», т.е. 7 руб. на человека.

В 2015 году проведено 110 мероприятий с охватом 38 809 человек по приоритетным направлениям.

Во исполнение государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015-2017 годы, с целью содействия социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, в Округе реализуются следующие направления:

[**подготовка и проведение**](file:///D%3A%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#P969) **массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России:**

- мероприятия, посвященные празднованию Победы в ВОВ,

- Всероссийская акция «Георгиевская лента» (2500 чел.),

- Всероссийская акция «Свеча памяти» (300 чел.),

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» (4000 чел.),

- дни воинской славы,

- вручение паспорта (200 человек в год),

- в декабре 2015 года подключились к Всероссийской акции «День неизвестного солдата» и «День Героев Отечества»,

- общегородская акция «Письмо солдату» (написано более 500 писем),

- День призывника (более 700 чел).

[**подготовка и проведение**](file:///D%3A%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#P1023) **мероприятий по вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность:**

- начиная с 2009 года в Округе активно развивается программа поддержки молодых предпринимателей.

Совместно с ИФНС №23 России по Челябинской области был разработан и реализован проект налоговой грамотности «Школа начинающего предпринимателя». На протяжении шести недель ведущие специалисты налоговой инспекции освещали широкий круг тем, от основ налогового законодательства, порядка государственной регистрации хозяйствующих субъектов, систем налогообложения, в том числе применения «налоговых каникул», до вопросов представительства в делах о банкротстве и подробного рассмотрения предпринимательских рисков. Занятия посещали не только граждане, собирающиеся открыть собственное дело, но и более опытные предприниматели, желающие получать необходимую информацию непосредственно от сотрудника налогового органа.

[**поддержка**](file:///D%3A%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#P1061) **социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области:**

- формирование студенческих отрядов: педагогического и строительного. Активно к этой работе подключились педагогический колледж, ЮУрГУ и ЧелГУ;

- трудовое движение несовершеннолетних граждан. В 2015 году в программе летней трудовой занятости приняло участие 312 чел.,

- Миасс талантливый. Ежегодный фестиваль творчества молодежи, который собирает более 500 участников.

- КВН. Команды Миасса принимают участие в региональных, межмуниципальных и городских мероприятиях.

- интеллектуальное движение «Что? Где? Когда?»,

- профилактика здорового образа жизни.

- волонтерство и добровольчество,

- Школа лидера.

[**поддержка**](file:///D%3A%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#P1195) **талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности:**

- стипендия активной и талантливой молодежи. Ежегодно вручаем 30 премий школьникам, студентам и активистам округа.

- Премия «Признание». Негосударственная и нематериальная премия, которая вручается за реализацию социально-значимых проектов для округа. Нацелена на молодежь округа и социально ориентированные предприятия, общественные организации.

- организационная работа по отправке детей в МДЦ и ВДЦ,

[**вовлечение молодежи**](file:///D%3A%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#P1292) **в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества:**

- митинг «Крым наш!». Миасс всегда поддерживает данную акцию. Также хочется отметить, что мы налаживаем связи с соседними муниципальными образованиями.

- мероприятия по повышению электоральной активности молодежи. Встречи, беседы, акция «Активный избиратель».

- Молодежное Правительство при КДМ,

- Общественная молодежная палата при Собрании депутатов МГО.

Миасс активно включается в федеральные и региональные проекты, акции и мероприятия, такие как: акции по линии Роспатриотцентра и ФАДМ, по линии области Академия лидерства, ПолеМИКа.

На протяжении 2015 года проводилась совместная работа со СМИ: все мероприятия освещались на ТВ: «Экран-ТВ», ОТВ, интернет-порталы: NEWSMIASS.RU, MIASS-ONLINE, MIASS.RU и на официальном сайте Администрации города, в печатных изданиях и в социальных сетях.

* 1. Социальная помощь и социальная поддержка отдельным категориям граждан

Основная цель - снижение социальной напряженности в МГО, проведение единой государственной социальной политики в области социальной защиты малообеспеченных категорий населения, содействие повышению уровня жизни нуждающихся категорий населения.

В 2015 году на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан утверждены ассигнования всего– **944 931,6** тыс. руб., что на 6,1% меньше, чем в 2014 год (1 006 154,1 тыс. руб.).Исполнение в 2015 году – **99,8%** на сумму **943 191,6** тыс. руб.

**По исполнению государственных полномочий** утверждены ассигнования в 2014 году – 978257,4 тыс. руб., на 2015 год – **915124,1** тыс. руб., увеличение на 6,5%.

Всего в общем объеме средств ассигнования на исполнение государственных полномочий составили в 2014 году – 97,2%, в 2015 году – 96,8%. Исполнение – **99,9%** на сумму **914603,9 тыс. руб**.

**По исполнению полномочий округа** утверждены ассигнования в 2014 г. 27896,7 тыс.руб., на 2015 г. – 29807,6тыс. руб. Увеличение на 6,8%.

Всего в общем объеме средств ассигнования на исполнение местных полномочий составили в 2014 году – 2,8%, в 2015 году – 3,2%. Исполнение бюджета в 2015 году – **95,9%** на сумму **28587,7** тыс. руб.

По расходам, предусмотренным на проведение мероприятий и памятных дат, исполнение составило 82,9%, в связи с невозможностью осуществления платежей по причине отсутствия кассового плана по расходам.

По доплатам к пенсиям муниципальных служащих ассигнования составили 4735,1 тыс. руб. Количество получателей – 56 человек. Исполнение – 4622,4 тыс. руб.(97,6%).

Произведены социальные выплаты Почетным гражданам - 29 человек на сумму 1195,5 тыс. руб. Исполнение – 98,3%, в связи с уменьшением количества получателей.

Оплата услуг по сопровождению автоматизированной системы оплаты проезда и материальная помощь на приобретение социальных карт составили 2648,2 тыс. руб., что составило 78,7% от утвержденных ассигнований. На 01.01.2016г. образовалась кредиторская задолженность по причине отсутствия кассового плана по расходам для осуществления платежей.

По остальным видам расходов исполнение бюджета составило 100%.

Средства, перечисленные автотранспортным предприятиям на предоставление льгот по садовым перевозкам, составили – 4454,1 тыс. руб. Количество обслуженных лиц составило в среднем 9733 человек в месяц.

Оказана материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожара (36 человек на сумму 410,0 тыс. руб.) и единовременное социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (166 человек на сумму 553,3 тыс. руб.).

Средства на заработную плату и предоставление муниципальных гарантий сотрудникам УСЗН – 3781,7 тыс. руб.

Выделены средства на содержание Муниципального автономного учреждения «МФЦ МГО» в размере 7548,3 тыс. руб.

Муниципальным казенным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» оказаны платные услуги гражданам на сумму 2031,4 тыс. руб.

В 2015 году на основании приказа руководителя УСЗН утверждены Ведомственные целевые программы:

- «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2015 год. Объем финансирования – 105235,8 тыс.руб. (средства областного бюджета);

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2015 год.

Объем и источники финансирования:

Федеральный бюджет – 176990,0 тыс. руб.;

Областной бюджет – 607300,3 тыс. руб.;

Местный бюджет – 6353,3 тыс. руб. (из них: 4454,1 – садовые перевозки, 963,3 – материальная помощь, мероприятия и памятные даты - 912 тыс. руб., 23,9 – страховая выплата по ОСАГО МКУ «КСАГ»)

- «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения МГО в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования» на 2015 год. Объем финансирования из средств местного бюджета – 3364,3 тыс. руб. (сопровождение АСОУП и материальная помощь на приобретение социальной карты)

Муниципальные целевые программы:

1) «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МГО»;

Объемы и источники финансирования в 2015г.:

- 75,0 тыс. руб.- средства бюджета МГО;

2) «Доступная среда на 2014-2015гг.».

Объемы и источники финансирования в 2015г.:

- 309,0 тыс. руб.- средства бюджета МГО.

В результате реализации муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МГО» в 2015 году открыты филиалы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в северной и старой части города. Открыто 21 дополнительное окно приема граждан.

В 2015 году, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г.«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», которое вступило в силу с 01.09.2015г. детские дома провели подготовку к переводу учреждений в Центры помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Перевод осуществлен в пределах выделенных областных средств, без привлечения дополнительных средств.

Выполнение индикативных показателей за 2015 год в сравнении с плановыми значениями в общем по учреждению составило 100%.

* 1. Экология, охрана окружающей среды

На территории МГО протекает река Миасс. В реку впадает более 23 притоков.

Находятся 4 водохранилища (Миасское, Поликарповское, Иремельское, Киалимское) с общим полезным объемом воды 49,34 млн. м3, 15 озер, в том числе оз. Тургояк.

Земли лесного фонда-112649 га (в том числе городские леса 2630 га);

Сегодня в МГО насчитывается более 50 предприятий выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферу, 60000 единиц автомобильного транспорта, более 100 локальных котельных. Ежегодные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 17 000 тыс. тонн, в том числе стационарные источники – 6000 тыс. тонн.

Ежегодный объем сброса недостаточно очищенных сточных вод составил 16 млн. м\3 , сброс сточных вод без очистки 2,5 тыс.м\3, масса загрязняющих веществ в сточных водах 18 тыс. тонн.

На территории МГО эксплуатируется 13 месторождений, общая площадь нарушенных горными работами составляет 711,18 га.

Объем образующихся промышленных отходов, более 1.5 млн. тонн в год.

Объем, размещаемых на Васильевской свалке, ТКО 64 тыс. тн/год. Объем размещенных отходов на 01.01.2015 г. составляет более 1 млн. тонн.

**Администрация МГО исполняет следующие муниципальные функции в области экологии:**

1. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее НМУ) – количество в 2015 г. - 43 случая (в 2014 г.-56 случаев).
2. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах МГО. Реализуется муниципальная программа «Экология МГО 2010-2015 год». Выполнено 10 мероприятий на сумму 2097,0 тыс. руб. (в 2014 г. – 9 мероприятий на сумму 858,96 тыс. руб.) (демеркуризация ртутьсодержащих ламп от учреждений бюджетной сферы, уборка мусора на территории ООПТ местного значения, лабораторные исследования, противопожарные мероприятия в городских лесах, воспроизводство городских лесов, межевание городских лесов).
3. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и зеленых насаждений, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах МГО, реализованы мероприятия:

- Очистка городских лесов от сухостоя (в рамках отпуска древесины гражданам –2015 год – 200,12 куб. м. на сумму 35,542 тыс. руб., 2014 год – 44 шт. 635 м³ на сумму 87,634 тыс. руб.).

- Восстановление городского озеленения – 40 деревьев.

- Выявлено лесных пожаров в городских лесах – в 2015 году - 37 случаев (в 2014 г. – 8 случаев).

- Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений и заключений (шт.) – в 2015 году – 204 (в 2014 году – 175). Компенсационная стоимость – в 2015 г. - 3308 тыс. руб. (в 2014 г. – 2030 тыс. руб.)

Организация муниципального лесного контроля и надзора:

- Выявлено фактов незаконных рубок лесных насаждений: в 2015 г.- 3 шт. (в 2014г. -6 шт.).

- Установлен 1 лесонарушитель в 2015 г (3 лесонарушителя в 2014 г.),

Согласно утвержденному плану проверок по муниципальному лесному контролю в 2015 г. проведена 1 проверка, (в 2014 году проведено 3 проверки).

1. Организация контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

В 2015 г. выявлено 2 факта незаконной добычи (в 2014 г. 3 факта незаконной добычи).

В рамках отдельных государственных полномочий в области охраны окружающей среды проведены следующие мероприятия:

Всего проведено проверок –39, из них внеплановых 15 и 53 рейда по обращениям граждан. Отказов в согласовании проведения проверки – 1.

Выявлено нарушений – 74

Выдано предписаний – 108

Количество протоколов – 29

Часть штрафов, наложенных в 2014 г. были взысканы в 2015 г. Данные отсутствуют. Основные нарушения - отсутствие документов в сфере обращения с отходами (учет, паспорта, плата за НВОС) и атмосферного воздуха (отсутствие производственного контроля, разрешения на выброс), несанкционированное размещение отходов

Плата за негативное воздействие на окружающую среду– 8442 тыс. руб.

Муниципальные услуги в области экологии – 10 шт.

Разработка и выдача технических условий на проектирование, строений, зданий, сооружений, позволяющих исключать проблемы по экологическим аспектам - выдано 1 техническое условие, 20 заключений по зеленым насаждениям.

Проведение предварительной экологической экспертизы проектно-сметной документации.

Проведение экологической экспертизы по отводу земельных участков - 8 заключений.

Выдача заключений о соответствии экологическим требованиям предприятий для получения лицензий - 1 заключение.

Проведение консультаций по вопросам охраны окружающей среды - проведено 5 консультаций юридических лиц.

Оформление разрешений на вырубку зеленых насаждений (шт.) – 235. Компенсационная стоимость – 2 089,8 тыс. руб.

Согласование границ земельных участков с границами городских лесов - оформлено 9 согласований.

Согласование решений о предоставлении права пользования недрами при добыче грунтов и контроль за деятельностью предприятий, ведущих добычу грунтов.

Всего оказано муниципальных услуг – на сумму 225,2 тыс. руб.

В 2015 г. сумма заключенных договоров составляет 811,11 тыс.руб. Использование бюджетных средств производилось в соответствии с бюджетным кодексом, Постановлениями и Распоряжениями Главы МГО.

* 1. Градостроительство

В 2015 году Администрацией МГО выдано 319 разрешений на строительство объектов.

В 2015 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.08.2011г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» выполнено 11 освидетельствований работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

В 2015 году по заявлениям заинтересованных лиц выдано 395 Градостроительных планов земельных участков, 79 фрагментов Правил землепользования и застройки МГО.

В 2015 году в установленном порядке проводилась работа по рассмотрению предложений заинтересованных лиц о внесения изменений в действующие Правила землепользования и застройки МГО (далее – Правила) – было рассмотрено 21 такое предложение. По каждому предложению, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов Правил, Администрацией МГО было принято соответствующее решение – о подготовке проекта решения Собрания депутатов о внесении изменения в Правила, либо об отклонении предложения с указанием причины. На публичных слушаниях было рассмотрено 16 вопросов о внесения изменений в Правила. По данным вопросам, с учетом результатов публичных слушаний, Собранием депутатов были внесены соответствующие изменения в Правила.

Так, Собранием депутатов МГО принят ряд решений о внесении изменений в Правила, среди них:

- изменения в Правила в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, южнее АО «ГРЦ Макеева» в границах градостроительной зоны 02 04 01 для устранения замечаний Федеральной Государственной Экспертизы (в рамках целевой программы «Реконструкция и техническое перевооружение специального производства и испытательной базы АО ГРЦ Макеева») о несоответствии класса здания, расположенного на данном участке, действующему градостроительному зонированию г. Миасс;

- территории расположенной в Центральной части г. Миасса, в районе стадиона «Труд», в градостроительной зоне 02 24 с целью последующего строительства на данной территории объекта «Быстровозводимый ФОК с искусственным льдом»;

- территории, расположенной в Северной части г. Миасса, у подножия горы Садовая для реализации инвестиционного проекта «Спортивного парка» с размещением объектов спортивного назначения;

- территории в Северном районе г. Миасса, в границах пр. Октября, ул. Жуковского, ул. Вернадского, Объездной автодороги, проезда с ул. Вернадского на Объездную автодорогу (микрорайон «К») с целью сохранения леса от вырубки;

- территории, восточнее ул. Скрябинская, в связи с тем, что данный земельный участок располагается вблизи действующей хоккейной коробки и перекрывает дорогу по ул. Дачной, что делает невозможным проезд автомобилям экстренных служб и др.

Решением Собрания депутатов МГО от 19.06.2015 г. № 3 утверждены Правила землепользования и застройки МГО (1 часть – порядок применения Правил и внесения в них изменений).

В 2015 году Администрацией МГО проводилась работа по организации подготовки, рассмотрению на публичных слушаниях и утверждению проектов планировки территорий, расположенных в г. Миассе и в сельских населенных пунктах округа.

Всего в 2015 году проведено 9 публичных слушаний по рассмотрению проектов планировок, утверждено 3 проекта планировки. Среди них:

- территория, расположенная с восточной стороны автодороги Миасс - Сыростан (в районе поворота к п. Нижний Атлян);

- территория, расположенная в районе ул. Охотная, ул. Пушкина;

- территория, прилегающая с юго-западной стороны к ТЗИД «Лесной-2».

Установлен мемориальный объект «Аллея славы на бульваре Мира» на основании решения Собрания депутатов МГО от 24.04.2015 г. №7.

* 1. Имущественный комплекс

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 31.12.2015 г. в МГО в качестве нуждающихся в жилых помещениях признаны 132 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе имеется 22 неисполненных решения суда по приобретению отдельных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

За 2015 год в МГО приобретено 36 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию данных полномочий было выделено 21 090,3 тыс. руб. из областного бюджета и 10 545,2 тыс. руб. из федерального бюджета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Объем финансирования(тыс. руб.) | Количество квартир, приобретенных для детей-сирот |
| 2014 | 35 238,810 | 35 |
| 2015 | 31 635,500 | 36 |
| Динамика в % | 89,8 | 102,8 |

Имущественная поддержка СМСП.

В рамках реализации преимущественного права СМСП на выкуп арендуемого имущества из 15 заявлений о намерении выкупить арендуемое имущество по 14 принято положительное решение, с момента вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого СМСП, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основными причинами отказов в реализации СМСП преимущественного права выкупа арендованных помещений является:

- нахождение имущества в пользовании менее установленного срока,

- имеется задолженность по арендной плате.

Большинство заключенных договоров купли-продажи предусматривают рассрочку оплаты имущества сроком на 5-7 лет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Количество заключенных договоров | Сумма поступлений от реализации 159-ФЗ на территории МГО (тыс. руб.) |
| 2014 | 4 | 12 333,02 |
| 2015 | 16 | 17 029,30 |
| Динамика в % | 400 | 138 |

Организация и проведение торгов.

Количество торгов по продаже муниципального имущества – 14;

Количество торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом – 13;

Общее количество торгов по продаже права на заключения договоров аренды и продаже в собственность земельных участков – 89.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Количество торгов на право заключения договоров аренды земельных участков | Количество торгов по продаже земельных участков |
| 2014 | 20 | 21 |
| 2015 | 48 | 41 |
| Динамика в % | 240 | 195 |

Продажа муниципального имущества с аукционов.

Собранием депутатов МГО был утвержден Прогнозный план приватизации на 2015 год, в который включены 12 объектов, планируемых к приватизации на 2015 год. В ходе проведения открытых аукционов за 2015 год было продано 11 объектов муниципальной собственности (в том числе объекты, включенные в Прогнозные планы приватизации прошлых лет). В соответствии с разработанной аукционной документацией оплата за все объекты произведена единовременным платежом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Количество проданных объектов | Сумма поступлений от продажи муниципального имущества с аукционов на территории МГО (тыс. руб.) |
| 2014 | 11 | 25 327,5 |
| 2015 | 11 | 14 569,5 |
| Динамика в % | 100 | 57,5 |

Приватизация жилого фонда.

За время действия Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в МГО заключено 42 758 договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан, из них 366 - в 2015 году.

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество заключенных договоров безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан |
| 2014 | 307 |
| 2015 | 366 |
| Динамика в % | 119,2 |

Имущественные отношения.

За 2015 года в бюджет МГО от использования муниципального имущества поступило неналоговых доходов всего 17797,9 тыс. рублей, при плане 17330,0 тыс. рублей, поступления составили 102,7 %.

В 2015г. проведена работа с должниками:

1) Погашена задолженность за 2014 г. и текущая задолженность 2015 г. от ООО ТС «Весна», погашен основной долг (кроме пени) ООО КБП «Надежда», ООО РТС «Урал», ООО Т2 «Мобайл».

2) выявлено бездоговорное использование муниципального имущества ООО «Управляющая компания «Техком» и заключен договор аренды, что позволило получить дополнительно к плану доходов от использования муниципального имущества в сумме 127,0 тыс. руб.

В 2015 г. проведена работа с нормативной базой:

1) разработано и утверждено в новой редакции Положение «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности МГО» (решение Собрания депутатов МГО от 28.08.2015 г. № 24).

2) разработан и утвержден с учетом замечаний, установленных УФАС по Челябинской области, административный регламент «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое» от 10.12.2015г. № 7433.

За 2015 год заключено:

- 24 долгосрочных договора аренды;

- 3 договора безвозмездного пользования;

- 40 дополнительных соглашений.

За 2015 год подготовлено (осуществлено):

- 156 постановлений о разрешении передачи имущества в аренду и безвозмездное пользование в бюджетных и автономных учреждениях;

- 41 уведомление об уточнении невыясненных платежей с УФК г. Челябинска;

- 25 выездов на объекты для осмотра состояния и использования муниципального имущества;

- подготовлены отчеты в Министерство экономического развития, в Министерство промышленности, Контрольно - счётную палату Челябинской области;

- подготовлены ответы на письма, обращения граждан, запросы налоговой службы, прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, в количестве - 332 шт.;

- ежедневно формируются выписки в программе «СЭД» по выведению платежных электронных документов из УФК г. Челябинска;

- проведено 15 заседаний постоянно действующих комиссий по вопросам оперативного распоряжения муниципальным имуществом, подготовлено и вынесено на заседания комиссий 176 вопросов;

- подготовлено 14 пакетов документов для проведения, аукционов и конкурсов на право использования муниципальным имуществом.

Реклама

За 2015 года в бюджет МГО с действующих и вновь заключенных договоров, а так же госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, поступило неналоговых доходов всего на сумму 3298,58 тыс. рублей, при плане 2960,00 тыс. рублей.

В связи с изменением в меньшую сторону базовой ставки расчета платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций утвержденной решением Собранием депутатов МГО от 19 июня 2015 г. № 8 и от 30.10.2015г. № 6, изменилась сумма фактического поступления доходов в 2015г.

В 2015г. проводилась устная разъяснительная работа с контрагентами по предупреждению дебиторской задолженности.

В 2015г. проведена работа с нормативной базой:

1) разработана и утверждена постановлением Администрации МГО от 25 июня 2015 г. № 3889 «Схема размещения рекламных конструкций на территории МГО».

2) разработано и утверждено в новой редакции Положение о порядке распространения наружной рекламы и информации на территории МГО (решение Собрания депутатов МГО от 19 июня 2015 г. N 8.

3) разработаны и утверждены изменения в Решение Собрания депутатов МГО от 19.06.2015г. №8 «Об утверждении «Положения о порядке распространения наружной рекламы и информации на территории МГО» (решение Собрания депутатов МГО от 30.10.2015г. №6).

За 2015 год заключено:

- 6 долгосрочных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- 51 дополнительное соглашение.

За 2015 год подготовлено (осуществлено, размещено):

- 8 постановлений о разрешении размещения предвыборной рекламной агитации;

- 3 уведомления об уточнении невыясненных платежей с УФК г. Челябинска;

- 39 выездов на объекты для осмотра состояния и использования муниципального имущества.

По итогам выездных проверок выставлено 22 предписания на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций.

- 98 баннеров социальной направленности;

- подготовлены отчеты для контрольно - счётной палаты Челябинской области;

- подготовлены ответы на письма, обращения граждан, запросы налоговой службы; прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, в количестве - 152 шт.;

- ежедневно формируются выписки в программе «СЭД» по выведению платежных электронных документов из УФК г. Челябинска;

- подготовлено 2 пакета документов для проведения, аукционов и конкурсов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории МГО.

Земельные отношения.

Динамика предоставления земельных участков в собственность бесплатно в рамках Закона Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014г. | 2015г. |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам в рамках Закона № 121-ЗО | 105 | 106 |

В соответствии с Законом Челябинской области № 154-ЗО от 23.06.2015г. «О земельных отношениях», Администрацией МГО предоставлено в собственность бесплатно земельных участков для садоводства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | Динамика |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам в рамках Закона № 154-ЗО | 35 | 50 | > в 1,43 раза |

Предоставлено в аренду земельных участков для ИЖС по ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | на 31.12.2015 г. |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам в аренду по ст. 39.18 ЗК РФ | 12 | 12 |

Предоставлено земельных участков в собственность по рыночной стоимости:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам в собственность  | 7 100,0 тыс. руб. (из них 6 земельных участков проданы с рассрочкой, ежемесячное поступление составляет 196,0 тыс. руб.). Сумма, поступившая в бюджет на 01.11.14 г. - 3 950,0тыс. руб. | 3 500,0 тыс. руб. |

Предоставлено земельных участков в собственность под ИЖС в рамках ст. 39.14, 39.20 Земельного кодекса РФ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015год |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам в собственность по ст. 39.14., 39.20 ЗК РФ | 288 | 488 |

Предоставлено земельных участков гражданам в гаражно-строительных кооперативах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015год |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам в ГСК | 1204 (из них: 282 - в аренду, 922 -в собственность) | 1305 (из них: 260 - в аренду, 1045 - в собственность) |

Предоставлено садовых земельных участков гражданам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам для садоводства | 418 (из них: 24 - в аренду, 394 - в собственность) | 551 (из них: 24 - в аренду, 527 - в собственность) |

Продано земельных участков с аукциона: для ИЖС в 2015 г. 13 участков.

За 2015 год проведено около 1500 консультаций по вопросам разъяснения Земельного законодательства.

Мобильной рабочей группой, выезжающей в отдаленные населенные пункты для запланированных встреч с населением (Программа «Шаг навстречу») Комитет по земельным отношениям совместно с Управлением социальной защиты населения в 2015 году провели 7 выездных консультаций в сельские населенные пункты и районы МГО.

Контроль за муниципальными землями.

1) Проведено 14 плановых проверок юридических лиц и ИП участков;

2) Проведено 47 проверок физических лиц;

3) Проведено 414 обследований земельных участков для принятия решений о продлении аренды земельных участков и продажи:

4) Подготовлено 114 уведомлений о необходимости соблюдения земельного законодательства РФ (в т.ч. и об уборке прилегающих к земельным участкам территориям).

В результате мероприятий по муниципальному контролю:

Привлечено к административной ответственности 4 юридических лица;

Привлечено к административной ответственности 14 физических лиц;

Направлены в Управление Росреестра сведения о нарушении земельного законодательства РФ в отношении 12 физических лиц;

Демонтированы временные некапитальные сооружения:

– киоск по продаже фруктов (ул. Ферсмана);

– мобильная АЗС (район ГСК «Южный – 2);

– временное кафе «Севан» (ул. Ак.Павлова).

Ликвидирован склад стройматериалов (п. Тургояк, ул. Спортивная).

1. Зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные участки:

– высвободившиеся из-под ветхих и аварийных домов - 25 шт.;

– под объектами муниципальной собственности – 73 шт.

6) Сформировано 42 земельных участка (утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории).

7) Предоставлено 19 земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным и государственным учреждениям.

8) Предоставлено 32 земельных участка в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям:

– под объектами газоснабжения 12 шт.;

– под строительство (реконструкцию) иных объектов 20 шт.

9) Предоставлено 2 земельных участка в аренду;

10) Предоставлено 18 разрешений на использование земельных участков.

11) Изменены границы 7 земельным участкам, занятых многоквартирными домами

12) Изменены характеристики 74 земельным участкам в соответствии с фактическим использованием (установление вида разрешенного использования, установление категории земель, изменение разрешенного использования, присвоение адреса, об установление ограничений).

13) Выполнена работа по идентификации направленного ИФНС по г. Миассу массива данных с целью налогообложения 1014 земельных участков.

14) Выполнена работа по подготовке ценообразующих факторов, установлении фактического разрешенного использования земельных участков, анализу и согласованию кадастровой оценки земель населенных пунктов.

15) Выполнена работа по изготовлению карты (план) границ населенного пункта п. Северные Печи для внесения сведений о такой границе в государственный кадастр недвижимости.

16) Выполнена работа по внедрению муниципальной практики «Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности».

17) Подготовлено 165 ответов на контрольные письма.

18) Подготовлено всего 827 писем (без учета контрольных, в т.ч. исходящие).

19) Подготовлен и утвержден административный регламент муниципальных услуг по предоставлению в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и гражданам.

20) Выполнена работа по формированию земельного участка для строительства дороги к ГЛЦ «РАЙДЕР».

21) Выполнена работа по формированию земельного участка для строительства объекта быстровозводимый ФОК «Ледовая арена».

Подготовка правоустанавливающих документов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Предоставлено в собственность под зданиями, строениями, сооружениями в рамках ст. 36 Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей до 01.03.2015г.), ст. 39.20 Земельного кодекса РФ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год |
| Количество земельных участков, предоставленных в собственность  | 42 | 49 |
| Сумма  | 5,9 млн.руб. | 6млн.руб. |

Предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации временных объектов на территории МГО осуществляется на основании действующего законодательства и до 01.03.2015г. регламентировалось Положением «О порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям земельных участков для размещения и эксплуатации временных объектов на территории МГО», утвержденным решением Собрания депутатов МГО от 30.08.2013г. № 21.

В настоящее время предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации временных объектов на территории МГО регламентируется Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории МГО без предоставления земельного участка, утвержденным от 01.09.2015. № 5421.

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество земельных участков для временного размещения |
| 2014 | 36 |
| 2015 | 7 |

Предоставление земельных участков для строительства на территории МГО осуществляется на основании Земельного кодекса Российской Федерации.

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество земельных участков для строительства |
| 2014 | 68 |
| 2015 | 30 |

Снижение динамики предоставления земельных участков для строительства в аренду обусловлено существенными изменениями в Земельный кодекс РФ, вступившими в силу 01.03.2015г., которыми был изменен порядок предоставления земельных участков без торгов.

Кроме того действующим законодательством был упрощен порядок предоставления земельных участков для размещения линейных объектов, подъездных путей, благоустройства территории путем выдачи разрешения на использования земельного участка.

В 2015 г. предоставлено разрешений на использование земельных участков – 79.

Предоставлено юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в аренду без торгов для предпринимательской деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество земельных участков без торгов |
| 2014 | 138 |
| 2015 | 46 |

Предоставлено в собственность через аукцион:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год |
| Количество земельных участков, предоставленных в собственность  | 3 | 2 |
| Сумма  | 1 600,0тыс. руб. | 794,0 тыс. руб. |

Предоставлено в аренду через аукцион:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество земельных участков с торгов |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 10 |

Предоставлено земельных участков в собственность по рыночной стоимости:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год |
| Количество земельных участков, предоставленных в собственность  | 15 | 3 |
| Сумма  | 8 900,0 тыс. руб. | 1 500,0тыс. руб. |

В связи с вступившими в силу с 01.03.2015г. изменениями в Земельный кодекс РФ были отменены статьи, регулирующие предоставление земельных участков в собственность по рыночной стоимости, и соответственно такой вид предоставления земельных участков в собственность.

Сформировано и продано право аренды на земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество земельных участков  |
| 2014 | 2 (пл. Революции, ул. Ильменская, 81) |
| 2015 | 1 (ул. Победы, 7) |

Подготовлено всего в 2015 г. - 1178 писем (включая 54 ответа на контрольные письма).

В целях обеспечения наиболее эффективного использования земельных участков расторгнуты договоры аренды и изъяты земельные участки, не использующиеся по целевому назначению, в количестве – 23.

Подготовлен и утвержден административный регламент муниципальных услуг «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

Подготовлен и утвержден Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории МГО без предоставления земельного участка.

Контроль платежей и неналоговых доходов.

В целях сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки в январе-декабре 2015г. проведено 1**7** совещаний по мониторингу задолженности, проработано 198 должников.

Проведена претензионно-исковая работа с арендаторами-должниками по взысканию арендной платы за земельные участки, направлено 95 претензий о взыскании арендной платы и предложении о расторжении договора аренды на сумму 23 675,141 тыс. руб. В результате работы комиссии по мониторингу задолженности в бюджет МГО поступило 534,613 тыс. руб.

Вне комиссии по мониторингу задолженности специалистами отдела контроля платежей и неналоговых доходов проведена дополнительная работа с должниками (напоминание о задолженности и требование погасить долг, сверка взаимных расчетов). В результате выше указанной работы поступления в бюджет МГО составили 10 665,826 тыс. руб.

В 2015 году отделом контроля платежей и неналоговых доходов проработано и направлено в Правовое управление Администрации МГО документов для подготовки искового заявления в суд о взыскании задолженности на сумму 18 295,779 тыс. руб.

Удовлетворено судебных исков на сумму 1 764,791 тыс. руб. Поступило в бюджет МГО по судебным решениям 1 383,930 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года задолженность по арендной плате за земельные участки составляет 33 679,989 тыс. руб. На 01.01.2015г. задолженность составляла 32 661,136 тыс. руб. Увеличение задолженности в течение 2015 года на 1 018,853 тыс. руб. обусловлено возвратом денежных средств по заявлениям плательщиков на сумму 1 988,075 тыс. руб. в 2015 году:

ООО «Гранит-М» 887,346 тыс. руб. (по Решению суда);

ООО «УралТрансОйл» 43,655 тыс. руб. (Расторжение договора аренды и возврат излишне уплаченной арендной платы);

ЗАО «ИКС Недвижимость» 59,863 тыс. руб. (Расторжение договора аренды и возврат излишне уплаченной арендной платы);

Мелешкин В.В. 725,750 тыс. руб. (Отказ плательщика от заключения договора аренды);

ООО «Би.Ай.Ди. Групп» 82,000 тыс. руб. (Возврат уплаченного задатка в связи с невозможностью Администрации МГО заключения договора аренды);

ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» 3,074 тыс. руб. (Возврат излишне уплаченной арендной платы);

ООО «ДЕА» 47,968 тыс. руб. (Расторжение договора аренды и возврат излишне уплаченной арендной платы);

ООО «Феникс-Гран» 128, 935 тыс. руб. (По Решению суда);

ООО «Стандарт» 9,484 тыс. руб. (Возврат излишне уплаченной арендной платы в связи с выкупом ЗУ в собственность).

Всего за аренду земельных участков в 2015 году поступило **55 231,878 тыс. руб.**

Всего за продажу земельных участков в бюджет МГО поступило **30 993,984 тыс. руб.**

* 1. ГОиЧС

В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

- 7 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее КЧС);

- 2 тактико-специальных учения по действиям сил и средств Миасского муниципального звена Российской системы по чрезвычайным ситуациям;

- 4 тренировки с КЧС МГО при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 1 Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне;

- учения и тренировки организаций МГО и органов местного самоуправления с привлечением 7848 человек;

- участие в 11 тренировках с оперативно-дежурными службами органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими службами;

- проведено 11 совместных рейдов по водоемам округа со специалистами Государственной инспекции по маломерным судам, прокуратурой по профилактике несчастных случаев и выполнению законодательства;

- организована работа противопаводковой комиссии, межведомственной комиссии по оценке готовности баз отдыха, ДОЛ к летнему оздоровительному сезону, рабочей группы КЧС по корректировке электронного паспорта территории МГО, рабочей группы по осмотру технического состояния объектов с массовым пребыванием детей.

1. Решение вопросов, поставленных Собранием депутатов

МГО

В своей деятельности Администрация активно взаимодействовала с Собранием депутатов в части решения вопросов, поставленных депутатами.

В 2015 году в адрес Администрации МГО поступило 686 письменных обращений от Собрания Депутатов МГО (230решений сессий Собрания депутатов МГО, 53протокола заседаний постоянных комиссий, 213 обращений депутатов МГО), все поступившие документы приняты к исполнению, поставлены на контроль и полностью отработаны.