Приложение к решению Собрания депутатов от 28.09.2007 г. №4

Целевая программа «Противопожарные мероприятия на 2008-2009 гг. в УВД по Миасскому городскому округу».

Цель Программы: Обеспечить пожарную безопасность на объектах УВД по Миасскому городского округа.

Задачи Программы: Обеспечение пожарной безопасности на объектах УВД по Миасскому городскому округу

Сроки и этапы реализации Программы: 2008 - 2009 гг.

Объемы финансирования Программы:

Общий объем финансирования в 2008 - 2009 годах составит 613,77 тыс. рублей, в том числе по годам:

- год - 316,29 тыс. рублей;

- год - 297,48 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Миасского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по кварталам (рубл.) | всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 кварта л | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании УВД г. Миасса по адресу: ул. 8 Июля, 29 |  |  | 2008 г. 101,0 тыс. руб. |  | 101,0 |
| 2 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании УВД г. Миасса по адресу: ул. 8 Июля, 23а |  | 2008 г. 115,89 тыс. руб. |  |  | 115,89 |
| 3 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании УВД г. Миасса по адресу: пер. Широкий, 4 |  | 2009 г. 111,29 тыс. руб. |  |  | 111,29 |
| 4 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании УВД г. Миасса по адресу: Динамовское шоссе, 7А |  |  | 2009 г. 82,75 тыс. руб. |  | 82,75 |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в здании УВД г. Миасса по адресу: ул. 8 Июля, 29 |  |  | 2008 г. 30,2 тыс. руб. |  | 30,2 |
| 6 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в здании УВД г. Миасса по адресу: ул. 8 Июля, 23 а |  | 2008 г. 34,2 тыс. руб. |  |  | 34,2 |
| 7 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в здании УВД г. Миасса по адресу: пер. Широкий,4 |  | 2009 г. 29,3 тыс. руб. |  |  | 29,3 |