1. Подпрограмма

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного муниципального жилищного фонда»

| Наименование программы | «Переселение граждан из ветхого и аварийного |
| --- | --- |
|  | муниципального жилищного фонда (далее подпрограмма) |
| Заказчик | Глава Администрации МГО |
| Координатор | Глава Администрации МГО |
| Основные разработчики | - Муниципальное учреждение «Комитет по строительству» |
| подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | - обеспечение жильем граждан, проживающих в жилищном |
|  | фонде, не отвечающем установленным санитарным и |
|  | техническим требованиям, и признанными непригодными |
|  | для постоянного проживания |
| Задачи подпрограммы | - снижение объема ветхого и аварийного жилья, |
|  | - строительство жилья для переселения граждан из |
|  | домов, признанных непригодными для проживания и |
|  | подлежащих сносу; |
|  | - формирование маневренного жилья для временного |
|  | отселения из жилых помещений (домов), признанных |
|  | непригодными для проживания и подлежащих |
|  | реконструкции |
| Важнейшие целевые | - Снижение к 2010 году ветхого и аварийного жилищного |
| индикаторы и показатели | фонда на 30% или 8200 кв. м |
|  | (ежегодно - 1640 кв. м), в том числе: |
|  | ввод в действие к 2010 году 8200 кв м жилья |
|  | ежегодно - 1640 кв. м; |
|  | улучшение жилищных условий граждан Миасского |
|  | городского округа (ежегодно 38 семей) |
| Перечень основных | - разработка и совершенствование нормативных |
| мероприятии | правовых актов; |
| подпрограммы | - проведение инвентаризации жилищного фонда города. |
|  | формирование жилищного фонда дли переселения |
|  | граждан из домов, подлежащих сносу; |
|  | - переселение граждан из ветхого и аварийного |
|  | жилищного фонда; |
|  | - снос ветхого и аварийного, жилья, подготовка |
|  | земельных участков для новой застройки с их |
|  | последующей продажей на аукционах |
| Объемы и источники финансирования | Объемы и источники финансирования подпрограммы на 2006-2007 годы (1 этап) представлены в ценах соответствующих лет, объемы финансирования на 2008-2010годы (2 этап) в ценах 2007 г.* Всего - 115,8 млн. рублей, в том числе; средства областного бюджета 34,74 млн. руб. |
|  | средства городского бюджета и внебюджетные источники 81,06 млн. руб. в том числе 2006г. всего - 20,8 млн. руб., (средства областного бюджета - 6,24 млн. руб.; средства городского бюджета - 14,56 млн. руб.); 2007г. всего - 35,2 млн.руб., (средства областного бюджета- 10,56 млн. руб.; средства городского бюджета - 24,64 млн. руб.); 2008г. всего - 20 млн. руб., (средства областного бюджета - 6,0 млн. руб.; средства городского бюджета - 14 млн. руб.);. 2009г. всего - 19,9 млн. руб., (средства областного бюджета - 5,97 млн. руб.; средства городского бюджета -13,93 млн. руб.); 2010г. всего - 19,9 млн. руб., (средства областного бюджета - 5,97 млн. руб., средства городского бюджета - 13,93 млн. руб.) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - улучшение жилищных условий граждан Миасского городского округа до 2010 года - 190 семей, снижение объема ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда к 2010 г. на 30% или 8200 кв. м. |

*Объемы    и     источники    финансирования    на    2008-2010    годы    (2    этап)    будут скорректированы по итогам реализации подпрограммы в 2006-2007 годах.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

1.	Проблема  улучшения  жилищно-бытовых     условий   населения  города  является
одной    из    наиболее    важных    социальных    задач,    стоящих    перед    Правительством
Челябинской области и администрации Миасского  городского округа.  Эта проблема
нашла свое отражение в муниципальной целевой Программе реализации национального
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам  России»  Миасском городском
округе Челябинской области на 2006-2010 годы.

Особое места призвана занять подпрограмма «Переселение жителей Миасского городского округа из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», которая должна обеспечить выполнение обязательств государства на реализацию прав граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие коммунальной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

2.	Жилищный   фонд Миасского городского округа на начало 2006 года составил
2486 тыс. кв. м, объем ветхого и аварийного жилищного фонда на 01.01 2006 г. составил
27,249 тыс. кв. м или 1,10% от общего имеющегося в городе жилищного фонда. На учете в
органах местного самоуправления состоит более 641  семья, проживающих в ветхом и
аварийном жилищном фонде. Ветхий и аварийный жилищный фонд представляет собой
одно-двухэтажные   деревянные   дома   постройки      1917-1970   годов,   не   отвечающее
установленным   санитарным   и   техническим  требованиям    Это   жилье   построено   из
строительных   материалов,   с   низкой   степенью   надежности,    не   удовлетворяющим
требованиям тепло-энергосбережения для жилых зданий.

Сведения о наличии ветхого и аварийного жилищного фонда

в Миасском городском округе

по состоянию на 01.01.2006 г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
| - Ветхий и аварийный жилищный фонд. Всего, В том числе по принадлежности к формам собственности: - государственная - муниципальная - частная - иные формы собственности | Тыс. кв. м | 27,249 - 26,523 - 0,726 |
| 2. Количество жильцов проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде | человек | 1602 |
| 3. Количество семей проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде | Количество семей | 641 |

3. Масштаб проблемы переселения жителей из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в значительной степени зависит от формирования правовой базы. Правовое регулирование вопросов переселения граждан из ветхого и аварийного  муниципального  жилищного  фонда  осуществляется  в  рамках жилищного

законодательства, которое является предметом совместного ведения РФ и ее субъектов Государство гарантирует гражданам. Проживающим в жилом помещении, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в пользование жилых помещений по договорам социального найма (ст.85 Жилищного кодекса РФ). Существующая правовая база не учитывает состояние проблемы, связанной с вопросами собственности в жилищной сфере.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

обеспечение граждан Миасского городского округа, -проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими современным санитарным, техническим и экологическим требованиям;

снижение объема ветхого и аварийного жилищного фонда других форм собственности;

создание условий для оптимального развития территорий Миасского городского округа, где в настоящее время сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд.

Основными задачами подпрограммы определены:
снижение объема ветхого и аварийного жилья;

снос ветхого и аварийного жилищного фонда, подготовка земельных участков для новой застройки с их последующей продажей на аукционах,

строительство жилья для переселения граждан из домов, признанными непригодными для проживания и подлежащих сносу,

формирование маневренного жилищного фонда для временного отселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих реконструкции.

Важнейшим целевым индикатором подпрограммы является:

снижение объема ветхого и аварийного жилищного фонда к 2010 году на 30% или на 8200 кв. м. (ежегодно - 1640 кв. м).

Раздел 3. Сроки и этапы реализации

Выполнение подпрограммы включает в себя два этапа:

- этап - 2006-2007 годы;

- этап -2008-2010 годы.

Раздел 4. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и
подразделяются     на    мероприятия    по    разработке    нормативной    правовой    базы.
организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию подпрограммы
за счет средств областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Основные мероприятия подпрограммы:

1) разработка методики оценки непригодности жилых зданий для проживания людей, с выделением двух категорий домов и помещений, непригодных для проживания:

дома   и   помещения,    которые   после   ремонта   и   реконструкции   могут   стать непригодными для проживания,

дома и помещения, которые не подлежат восстановлению в виду технической или экономической непригодности.

2)    определение     порядка     переселения    граждан     из     ветхого     и    аварийного муниципального жилищного фонда;

При этом  должно быть соблюдено главное условие:

жилье, предоставляемое гражданам в связи с выселением (по основаниям, которые предусмотрены статьями 86-88 Жилищного кодекса Российской Федерации) другое жилое помещение по договору социального найма, должно быть обустроенным, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте города.

Формирование жилищного фонда для граждан, проживающих в ветхом и аварийном, предполагается осуществлять за счет вновь построенного жилого дома.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Расчет затрат для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда выполнен на основании:

данных по количеству жителей (семей), проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания;

действующих на данный момент социальных норм, норм площади предоставления жилых помещений по договорам социального найма.

Планирование и организацию работ по переселению граждан, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, развитию городских территорий, где располагается ветхий жилищный фонд, ликвидацию ветхого и аварийного жилищного фонда, строительство жилого дома для переселения граждан осуществляется взаимодействующими службами органов Местного самоуправления: МУ "Комитет по строительству" и Комитетом по управлению имуществом Администрации Миасского городского округа.

Наиболее важная задача подпрограммы переселения жителей города из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда состоит в формировании внебюджетных финансовых источников для решения проблем переселения жителей и развития территорий Миасского городского округа.

Внебюджетные источники должны формироваться за счет

эффективного использования муниципальных земель и муниципальной недвижимости в жилищной сфере;

поступления финансовых средств от продажи земельных участков на торгах;

средств предприятий и организаций, средств населения, кредитов банков, страховых компаний.

Для того чтобы вызвать коммерческий интерес у потенциального инвестора, необходимо наличие информации о градостроительных и инженерных возможностях земельных участков, где сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд.

Финансирование подпрограммы производится:

из средств областного бюджета, в размере 30% от стоимости строительства;
из средств городского бюджета и внебюджетных источников, в размере 70% от стоимости
строительства.

Финансовое обеспечение подпрограммы на 2006- 2007 годы рассчитано в ценах
соответствующих лет. Финансовое обеспечение подпрограммы на 2008-2010 рассчитано в,
ценах   2007   года.   Объемы   и   источники   финансирования   на   2008-2010   годы   будут
скорректированы по итогам реализации подпрограммы в 2006-2007 годах.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2006-2007 годы составит 56 млн рублей, в том числе средства:

Областного бюджета   16,8 млн. рублей;

Местного бюджета и внебюджетных источников 39,2 млн. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2006-2010 годы составит 115,8 млн рублей.

Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного и местного бюджетов на текущий год.

Для обеспечения возможности участия в областной подпрограмме: Комитету по    управлению    имуществом    необходимо    представить положительное заключение межведомственной комиссии по оценке и анализу объектов социальной    и    жилищной    инфраструктуры,    планируемых    к     проектированию    и строительству на территории муниципального образования;

МУ "Комитет по строительству" подготовить проектно-сметную документацию с положительным заключением Главгосэкспертизы

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы.

Основные мероприятия, предусмотренные данной программой могут уточняться или дополняться в зависимости от изменений и дополнений в законодательстве, возможностей областного и местного бюджетов, количества граждан, желающих участвовать в подпрограмме, и других факторов.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет правительство Челябинской области  и Законодательное собрание Челябинской области

Текущее управление реализацией подпрограммы производится Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области совместно с органами местного самоуправления.

В целях реализации настоящей подпрограммы:

Комитет по управлению имуществом администрации Миасского городского округа осуществляет:

составление списка потенциальных участников подпрограммы;

подготовку сведений о наличии ветхого и  аварийного  муниципального жилищного

фонда;

подготовку   сведений    о    наличии    площадок    под    строительство,    подготовку    и

согласование документов на застройку земельных участков Комитет по строительству выполняет

подготовку сведений о наличии объектов незавершенного строительства,

выполнение функций заказчика;

Финансовое управление обеспечивает:

финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета;

Глава   администрации   Миасского   городского   округа   осуществляет    общую координацию реализации подпрограммы.

Раздел 7. Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и показателей

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

Обеспечить жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, и признанными непригодными для постоянного проживания;

Снизить объем ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда к 2010 году на 30% или 8200 кв.м от существующего в настоящие время аварийного жилищного фонда к уровню 2006 года.

Основными критериями оценки эффективности подпрограммы являются.
    Количество   граждан  Миасского  городского  округа,   переселенных  из  ветхого   и

аварийного    муниципального    жилищного    фондов    жилые    помещения,    отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям;

Снижение объема ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда 2010

году на 30% или  8200 кв.м от существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда к уровню 2006 года;

Ввод в действие к 2010 году 8200 кв. м жилья (ежегодно (в среднем) 1640 кв. м.);

Улучшение жилищных условий 38 семей.

Приложение к подпрограмме

Мероприятия подпрограммы ”Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда”

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Финансовые затраты в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятий подпрограммы (полное наименование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего на период реализации подпрограммы | в том числе по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| по подпрограмме в целом | Всего | 115,8 | 20,8 | 35,2 | 20 | 19,9 | 19,9 |  |
|  | из них областной бюджет | 34,74 | 6,24 | 10,56 | 6 | 5,97 | 5,97 |  |
|  | местный бюджет и внебюджетные источники | 81,06 | 14,56 | 24,64 | 14 | 13,93 | 13,93 |  |
| 1. Разработка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и совершенствование правовых актов | Всего | не требуется |  |  |  |  |  | Правовое управление Миасского городского округа |
|  | из них областной бюджет | не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет и внебюджетные источники | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда Миасского городского округа, составление реестра ветхого и аварийного жилищного фонда на 1 января текущего года | Всего | не требуется |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям |
|  | из них областной бюджет | не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет и внебюджетные источники | не требуется |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу | Всего | не требуется |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям |
|  | из них областной бюджет | не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет и внебюджетные источники | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапное переселение и снос аварийного жилищного фонда | Всего | не требуется |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям |
|  | из них областной бюджет | не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет и внебюджетные источники | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки и их продажа на конкурсной основе | Всего | не требуется |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям |
|  | из них областной бюджет | не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет и внебюджетные источники | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3.Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Всего | 115,8 | 20,8 | 35,2 | 20 | 19,9 | 19,9 | Муниципальное учреждение ”Комитет по строительству” |
|  | из них областной бюджет | 34,74 | 6,24 | 10,56 | 6 | 5,97 | 5,97 |  |
|  | местный бюджет и внебюджетные источники | 81,06 | 14,56 | 24,64 | 14 | 13,93 | 13,93 |  |
| Снос ветхого и аварийного жилищного фонда | Всего | не требуется |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение ”Комитет по строительству” |
|  | из них областной бюджет | не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет и внебюджетные источники | не требуется |  |  |  |  |  |  |