Сведения о реализации мероприятий  по проведению капитального ремонта объектов здравоохранения

Миасского городского округа

в рамках областной целевой Программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы

| №п/п | Наименование мероприятий, учреждений здравоохранения, объектов | Сумма средств (тыс. руб.) на 2011 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено средств в программе модернизации здравоохранения |  |  | Израсходовано получателем средств по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом |  |  |
|  |  | ВСЕГО | в т.ч.средства |  | ВСЕГО | в т.ч.средства |  |
|  |  |  | ФФОМС | бюджет субъекта РФ |  | ФФОМС | бюджет субъекта РФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кап .ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №2» Родильный дом | 65680,00 | 65680,00 |  | 40165,57 | ### 40165,57 |  |
| 2 | Кап .ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №2» Поликлиника | 947,00 | 947,00 |  | 946,98 | ### 946,98 |  |
| 3 | Кап .ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №2» Стационар | 10470,00 | 10470,00 |  | 10469,79 | ### 10469,79 |  |
| 4 | Кап .ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №2» Терапевтическое отделение №4 | 16398,00 | 16398,00 |  | 16397,68 | ### 16397,68 |  |
| 5 | Кап. ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №2» Филиал поликлиники площадью 277 кв.м. | 3645,00 | 3645,00,00 |  | 1456,74 | ### 1456,74 |  |
| 6 | Кап. ремонт Миасское городское учреждение «Городская больница №3» Стационар | 36690,00 | 36690,00 |  | 22425,20 | ### 22425,20 |  |
| 7 | Кап. ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» Здание роддома под размещение консультативно-диагностической поликлиники | 16100,00 | 16100,00 |  | 13196,07 | ### 13196,07 |  |
| 8 | Кап. ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» Главный корпус (детское отделение) | 1407,00 | 1407,00 |  | 1406,97 | ### 1406,97 |  |
| 9 | Кап. ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» Главный корпус(отделение новорожденных) | 16793,40 | 16793,40 |  | 16793,07 | ### 16793,07 |  |
| 10 | Кап. ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» Инфекционный корпус | 20936,30 | 20936,30 |  | 11149,69 | ### 11149,69 |  |
| 11 | Кап .ремонт Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №4» Здание Администрации п. Новоандреевка | 2408,30 | 2408,30 |  | 2408,25 | ### 2408,25 |  |
|  | Итого | 191475,00 | 191475,00 |  | 136816,01 | ### 136816,01 |  |