СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №8

от  27.05.2016 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от    29.11.2013 г.  №12   «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.А. Васькова                    о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 от  29.11.2013 г.   №12 «Об утверждении программы комплексного развития инфраструктуры Миасского городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  Собрание депутатов  Миасского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Собрания депутатов  от 29.11.2013 г.  №12   «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Миасского городского округа»  следующие изменения:

- в Программе  комплексного развития (приложение к Решению) таблицу 5.3. «Мероприятия по системе водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению   к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Председатель Собрания депутатов                                                                            Е.А. Степовик

Глава Миасского городского округа                                                                            Г.А. Васьков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа                    от 27.05.2016 г. №8

Таблица 5.3

Мероприятия по системе водоснабжения (млн. руб.)

| № п.п | Мероприятие | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2013-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по системе водоснабжения Миасского городского округа | 282,76 | 386,31 | 412,75 | 1 791,49 | 701,85 | 3 575,16 |
| 1 | Реконструкция Атлянского водозабора, в том числе: | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 |
| 1.1. | Реконструкция системы обеззараживания на Атлянском водозаборе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Переоценка запасов и оформление 2,3 пояса ЗСО | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию новых водозаборов | 70,42 | 92,78 | 97,88 | 128,35 | 0,00 | 389,44 |
| 2.1. | Водозабор подземных вод Атлян-2 | 0,00 | 2,81 | 23,59 | 109,35 | 0,00 | 135,75 |
| 2.2. | Водозабор подземных вод на реке Куштумга | 24,54 | 24,74 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 65,79 |
| 2.3. | Водозабор подземных вод Горбатый мост | 37,35 | 47,23 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 124,67 |
| 2.4. | Водозабор подземных вод "Северные печи" | 8,54 | 17,99 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 44,22 |
| 2.5 | Система обеззараживания воды Кысы-Кульского водозабора ( ВН-13) на основе мембранных электролизеров ( техническое перевооружение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,0 | 0,00 | 19,00 |
| 3. | Строительство второй нитки Иремельского водовода от НС-1 подъема Иремельского ВЗУ до железнодорожного моста | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Реконструкция насосной станции первого подъема ВН-1 | 58,69 | 118,08 | 58,96 | 403,30 | 0,00 | 639,04 |
| 3.2. | Реконструкция НФС | 35,21 | 61,85 | 64,86 | 370,38 | 0,00 | 532,31 |
| 4 | Строительство магистрального трубопровода | 65,62 | 35,99 | 73,12 | 190,36 | 51,96 | 417,04 |
| 4.1. | Строительство и реконструкция ВНС третьего подъема и станций подкачки | 18,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,67 |
| 4.2. | Строительство станции подкачки в районе ВН-3 с целью снижения напоров ВН2 | 0,00 | 35,99 | 37,74 | 39,78 | 0,00 | 113,51 |
| 4.3. | Реконструкция ВН4, 10, 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Ликвидация ВН8 и ее резервуаров и организации подача воды в резервуары ВН7 непосредственно от скважин | 46,95 | 0,00 | 35,38 | 150,58 | 51,96 | 284,86 |
| 5 | Реконструкция ВН3, 5, 6, 7, 15, 17, и станций подкачки для высотной застройки Машгородка | 48,02 | 84,35 | 123,83 | 630,38 | 565,83 | 1 452,41 |
| 5.1. | Реконструкция и развитие разводящей сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,05 | 35,36 | 65,41 |
| 5.2. | Закольцовка сетей на территории частной застройки | 5,34 | 5,62 | 5,90 | 50,67 | 68,13 | 135,65 |
| 5.3. | Развитие сетей на территории компактного нового строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,42 | 210,16 | 347,57 |
| 5.4. | Перекладка сетей в связи с повышением комфортности жилья на территории частной застройки | 42,68 | 78,72 | 117,93 | 412,25 | 252,19 | 903,77 |
| 6 | Перекладка изношенных трубопроводов 10,0%-3,0% ежегодно с учетом развития ГВС по 417-ФЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,94 | 0,00 | 35,94 |
| 7 | Вынос магистрального водовода с территории АЗ "Урал" | 10,67 | 11,25 | 11,79 | 68,71 | 84,06 | 186,48 |
|  | Развитие системы автоматизированного контроля и управления СПРВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ТО МГО | 64,28 | 67,75 | 71,04 | 470,01 | 391,39 | 1 064,46 |
|  | Новоандреевский территориальный округ | 21,49 | 22,65 | 23,75 | 91,84 | 0,00 | 159,73 |
| 1. | Реконструкция и развитие системы водоснабжения | 17,69 | 18,65 | 19,55 | 91,84 | 0,00 | 147,73 |
| 2. | Создание системы водоснабжения п. Наилы | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | Тургоякский территориальный округ | 4,76 | 5,02 | 5,26 | 189,91 | 0,00 | 204,94 |
| 1. | Реконструкция и развитие системы водоснабжения | 4,76 | 5,02 | 5,26 | 168,75 | 0,00 | 183,78 |
| 2. | Создание системы водоснабжения п. Михеевка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 21,16 |
|  | Сыростанский территориальный округ | 22,96 | 24,20 | 25,38 | 0,00 | 142,07 | 214,61 |
| 1. | Реконструкция и развитие системы водоснабжения | 22,96 | 24,20 | 25,38 | 0,00 | 96,34 | 168,88 |
| 2. | Создание системы водоснабжения п. Верхний Атлян | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,73 | 45,73 |
|  | Ленинский территориальный округ | 2,75 | 2,90 | 3,04 | 125,60 | 192,33 | 326,63 |
| 1. | Реконструкция и развитие системы водоснабжения | 2,75 | 2,90 | 3,04 | 125,60 | 0,00 | 134,30 |
| 2. | Новое строительство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,33 | 192,33 |
|  | Черновской территориальный округ | 12,31 | 12,98 | 13,61 | 62,66 | 56,99 | 158,56 |
| 1. | Реконструкция и развитие системы водоснабжения | 12,31 | 12,98 | 13,61 | 62,66 | 56,99 | 158,56 |
|  | Всего по системе водоснабжения | 347,03 | 454,05 | 483,79 | 2261,50 | 1093,25 | 4639,62 |