II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ КЛАДБИЩ И МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

##### 5. Мероприятия по благоустройству кладбищ, находящихся в границах городской черты с  2006 по 2010 гг.

1) Целевая программа №1 по асфальтированию главных аллей кладбищ «Южное» и «Северное».

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель. | Источник финансирования | Сумма по смете. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асфальтирование главной аллеи на кладбище «Южное» | Структурное подразделение Администрации. Подрядная организация. | Средства областного бюджета, спонсорские средства. | 1 344 455 ,0 |
| 2 | Асфальтирование площадки под автостоянку на кладбище «Южное». | Структурное подразделение Администрации. Подрядная организация. | Средства областного бюджета, спонсорские средства. | 993 222 ,0 |
| 3 | Асфальтирование главной аллеи на кладбище «Северное» | Структурное подразделение Администрации. Подрядная организация. | Средства областного бюджета, спонсорские средства. | 1 332 194 ,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 3 669 871 ,0 |

2) Целевая программа №2 по созданию электронной базы данных учета захоронений.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель. | Источник финансирования | Сумма по смете. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Приобретение специализированного программного обеспечения | Структурное подразделение Администрации. Подрядная организация. | Бюджет Миасского городского округа – 50 % | 100 000 ,0 |
|  |  |  | Специализированное предприятие – 50% |  |
| 5 | Обработка результатов инвентаризации и внесения их в базу данных программы | Структурное подразделение Администрации. Подрядная организация. | Бюджет Миасского городского округа – 50% | 400 000 ,0 |
|  |  |  | Специализированное предприятие – 50% |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 500 000 ,0 |

3) Кладбище «Южное».

2006 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Округа |  | Специализированное предприятие |  |  |
|  |  |  | % | Сумма тыс. руб. | % | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Подготовка площади под новые захоронения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 16,0 | 50 | 16,0 | 32,0 |
| 7 | Устройство ограждения и покраска с западной стороны. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 65,0 | 50 | 65,0 | 130,0 |
| 8 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 12,0 | 50 | 12,0 | 24,0 |
| 9 | Организация и обустройство Аллеи Почета. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 65 | 184,0 | 35 | 100,0 | 284,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 277,0 | - | 193,0 | 470,0 |

# 2007 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Подготовка площади под новые захоронения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 30,0 | 50 | 30,0 | 60,0 |
| 11 | Отсыпка поквартальных дорог. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 45,0 | 50 | 45,0 | 90,0 |
| 12 | Санитарная вырубка кустарника. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 35,0 | 50 | 35,0 | 70,0 |
| 13 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 14,0 | 50 | 14,0 | 28,0 |
| 14 | Устройство ограждения с восточной стороны. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 60,0 | 50 | 60,0 | 120,0 |
| 15 | Инвентаризация кладбища. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 200,0 | 50 | 200,0 | 400,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 384,0 | - | 384,0 | 768,0 |

# 2008 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ремонт подсобного помещения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 134,0 | 50 | 134,0 | 268,0 |
| 17 | Подготовка площадей под новые захоронения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 35,0 | 50 | 35,0 | 70,0 |
| 18 | Отсыпка поквартальных дорог. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 60,0 | 50 | 60,0 | 120,0 |
| 19 | Обустройство мест общего пользования. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 15,0 | 50 | 15,0 | 30,0 |
| 20 | Обустройство мест сбора мусора. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 15,0 | 50 | 15,0 | 30,0 |
| 21 | Организация технического водоснабжения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 60,0 | 50 | 60,0 | 120,0 |
| 22 | Обустройство ограждения с южной стороны. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 80,0 | 50 | 80,0 | 160,0 |
| 23 | Благоустройство главной аллеи (установка скамеек, навесов и т.д.) | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| 24 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 449,0 | - | 449,0 | 898,0 |

# 2009 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Подготовка площадей под новые захоронения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 60,0 | 50 | 60,0 | 120,0 |
| 26 | Отсыпка поквартальных дорог. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 75,0 | 50 | 75,0 | 150,0 |
| 27 | Санитарная вырубка кустарника. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 40,0 | 50 | 40,0 | 80,0 |
| 28 | Ремонт помещения для обслуживающего персонала. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 150,0 | 50 | 150,0 | 300,0 |
| 29 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| 30 | Обустройство мест общего пользования. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 15,0 | 50 | 15,0 | 30,0 |
| 31 | Обустройство мест сбора мусора. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 30,0 | 50 | 30,0 | 60,0 |
| 32 | Организация технического водоснабжения в южной части кладбища. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 | 200,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 495,0 | - | 495,0 | 990,0 |

# 2010 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Асфальтирование главной аллеи в южной части кладбища. | Структурное подразделение Администрации. Подрядная организация. | 50 | 750,0 | 50 | 750,0 | 1500,0 |
| 34 | Обустройство главной аллеи. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| 35 | Проведение организационно технических мероприятий по отведению новых площадей. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 | 200,0 |
| 36 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 30,0 | 50 | 30,0 | 60,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 930,0 | - | 930,0 | 1860,0 |
| ВСЕГО с 2006 по 2010 гг. |  |  | - | 2535,0 | - | 2451,0 | 4986,0 |

# 4) Кладбище «Северное».

2006 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Округа |  | Специализированное предприятие |  |  |
|  |  |  | % | Сумма тыс. руб. | % | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | Подготовка площадей под новые захоронения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 12,5 | 50 | 12,5 | 25,0 |
| 38 | Обустройство и чистка дренажной канавы. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 22,0 | 50 | 22,0 | 44,0 |
| 39 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 12,5 | 50 | 12,5 | 25,0 |
| 40 | Инвентаризация кладбища. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 180,0 | 50 | 180,0 | 360,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 227,0 | - | 227,0 | 454,0 |

### 2007 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Подготовка площадей под новые захоронения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| 42 | Обустройство дренажной системы на вновь используемых территориях. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 75,0 | 50 | 75,0 | 150,0 |
| 43 | Отсыпка поквартальных дорог. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 40,0 | 50 | 40,0 | 80,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 140,0 | - | 140,0 | 280,0 |

2008 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Подготовка площадей под новые захоронения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 35,0 | 50 | 35,0 | 70,0 |
| 45 | Отсыпка поквартальных дорог. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 75,0 | 50 | 75,0 | 150,0 |
| 46 | Санитарная вырубка кустарника. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 40,0 | 50 | 40,0 | 80,0 |
| 47 | Организация технического водоснабжения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| 48 | Отведение и обустройство мест для сбора мусора на новых участках. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 30,0 | 50 | 30,0 | 60,0 |
| 49 | Обустройство мест общего пользования. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 15,0 | 50 | 15,0 | 30,0 |
| 50 | Обустройство главной аллеи и административно хозяйственной зоны. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 35,0 | 50 | 35,0 | 70,0 |
| 51 | Ремонт помещения для обслуживающего персонала. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 75,0 | 50 | 75,0 | 150,0 |
| 52 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 380,0 | - | 380,0 | 760,0 |

2009 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Подготовка площадей под новые захоронения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 40,0 | 50 | 40,0 | 80,0 |
| 54 | Чистка дренажной системы | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 30,0 | 50 | 30,0 | 60,0 |
| 55 | Отсыпка поквартальных дорог. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 60,0 | 50 | 60,0 | 120,0 |
| 56 | Организация и обустройство стоянки с северной стороны кладбища. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 350,0 | 50 | 350,0 | 700,0 |
| 57 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 505,0 | - | 505,0 | 1010,0 |

2010 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Асфальтирование главной аллеи в северной части кладбища.. | Структурное подразделение Администрации. Подрядная организация. | 50 | 600,0 | 50 | 600,0 | 1200,0 |
| 59 | Благоустройство главной аллеи (установка скамеек. навесов и т.д.) | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| 60 | Обустройство санитарной зоны с западной стороны. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| 61 | Проведение организационно-технических мероприятий по отведению новых площадей. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 150,0 | 50 | 150,0 | 300,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 850,0 | - | 850,0 | 1700,0 |
| ВСЕГО с 2006 по 2010 гг. |  |  | - | 2102,0 | - | 2102,0 | 4204,0 |

### 5) Кладбище «Центральное».

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Округа |  | Специализированное предприятие |  |  |
|  |  |  | % | Сумма тыс. руб. | % | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 5,5 | 50 | 5,5 | 11,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 5,5 |  | 5,5 | 11,0 |
| 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Восстановление и ремонт ограждения. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 120,0 | 50 | 120,0 | 240,0 |
| 64 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 20,0 | 50 | 20,0 | 40,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 | 280,0 |
| 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Санитарная вырубка деревьев. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 70,0 | 50 | 70,0 | 140,0 |
| 66 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 95,0 |  | 95,0 | 190,0 |
| 2009-2010 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Санитарное содержание кладбища. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 100,0 |
| ВСЕГО с 2006 по 2010 гг. |  |  | - | 290,5 | - | 290,5 | 581,0 |

### 6) Кладбище «Мусульманское».

2006 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Округа |  | Специализированное предприятие |  |  |
|  |  |  | % | Сумма тыс. руб. | % | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68 | Строительство помещения для смотрителя. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 45,0 | 50 | 45,0 | 90,0 |
| 69 | Покраска забора. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 9,0 | 50 | 9,0 | 18,0 |
| 70 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 3,0 | 50 | 3,0 | 6,0 |
| 71 | Санитарное вырубка кустарника. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 107,0 | - | 107,0 | 214,0 |

2007 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Строительство помещения для хранения инвентаря. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 40,0 | 50 | 40,0 | 80,0 |
| 73 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 20,0 | 50 | 20,0 | 40,0 |
| 74 | .Инвентаризация кладбища. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 60,0 | 50 | 60,0 | 120,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 120,0 | - | 120,0 | 240,0 |

2008 г.

| 75 | Обустройство автостоянки. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 60,0 | 50 | 60,0 | 120,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Санитарная вырубка кустарника. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| 77 | Подготовка к дню Поминовения усопших. |  | 50 | 20,0 | 50 | 20,0 | 40,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 105,0 | - | 105,0 | 210,0 |
| 2009 – 2010 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Санитарное содержание кладбища. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 50,0 | - | 50,0 | 100,0 |
| ВСЕГО с 2006 по 2010 гг. |  |  | - | 382,0 | - | 382,0 | 764,0 |

7) Затраты по кладбищам, находящимся в границах городской черты с 2006 по 2010 гг.

| Затраты на содержание и благоустройство кладбищ находящихся в границах городской черты с 2006 по 2010 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Затраты (тыс. руб.) |  |  |
|  | Бюджет Округа | Специализированное предприятие | ИТОГО: |
| 2006 | 616,5 | 532,5 | 1149,0 |
| 2007 | 784,0 | 784,0 | 1568,0 |
| 2008 | 1029,0 | 1029,0 | 2058,0 |
| 2009 | 1050,0 | 1050,0 | 2100,0 |
| 2010 | 1830,0 | 1830,0 | 3660,0 |
| ИТОГО: | 5309,5 | 5225,5 | 10535,5 |
| Затраты на целевую программу №2 по созданию компьютерной базы данных в 2007 г. |  |  |  |
| 2007 | 250,0 | 250,0 | 500,0 |
| ИТОГО: | 250,0 | 250,0 | 500,0 |
| ВСЕГО: | 5559,5 | 5475,5 | 11035,0 |

Всего затрат  по кладбищам, находящимся в границах городской черты с 2006 по 2010 гг. с учетом  затрат на целевую программу №1 (3 669 871 ,0 руб.) – 14 704 871 ,0 руб.

6. Мероприятия по благоустройству мест захоронений территориальных округов с 2006 по 2010 гг.

### Тургоякский территориальный округ.

2006 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Округа |  | Специализированное предприятие |  |  |
|  |  |  | % | Сумма тыс. руб. | % | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79 | Покраска забора. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 10,5 | 50 | 10,5 | 21,0 |
| 80 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 3,0 | 50 | 3,0 | 6,0 |
| 81 | Инвентаризация кладбища. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 63,5 | - | 63,5 | 127,0 |
| 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Обустройство забора с южной и северной стороны. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 | 200,0 |
| 83 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 15,0 | 50 | 15,0 | 30,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 115,0 | - | 115,0 | 230,0 |
| 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Обустройство автостоянки. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 75,0 | 50 | 75,0 | 150,0 |
| 85 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 20,0 | 50 | 20,0 | 40,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 95,0 | - | 95,0 | 190,0 |
| 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Обустройство санитарной зоны с восточной стороны. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| 87 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 75,0 | - | 75,0 | 150,0 |
| 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Санитарная вырубка деревьев. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 75,0 | 50 | 75,0 | 150,0 |
| 89 | Подготовка к дню Поминовения усопших. | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 100,0 | - | 100,0 | 200,0 |
| ВСЕГО с 2006 по 2010 гг. |  |  | - | 448,0 | - | 448,0 | 896,0 |

2) Новоандреевский территориальный округ.

2006 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 90 | Ремонт ограждений | Структурное подразделение Администрации. | Средства бюджета | 120,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 120,0 |

2007 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Округа |  |  |  |  | Специализированное предприятие |  |  |
|  |  |  | % |  | Сумма тыс. руб. |  |  | % | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 91 | Обустройство мест сбора мусора | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 |  | 17,5 |  |  | 50 | 17,5 | 35,0 |
| 92 | Обустройство мест общего пользования | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 |  | 7,5 |  |  | 50 | 7,5 | 15,0 |
| 93 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 |  | 10,0 |  |  | 50 | 10,0 | 20,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | - |  | 35,0 | - |  | 35,0 | 70,0 |

2008 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Обустройство площадок для автотранспорта и ремонт подъездных путей | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 |  | 50,0 |  |  | 50 | 50,0 |  | 100,0 |
| 95 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 |  | 15,0 |  |  | 50 | 15,0 |  | 30,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | - |  | 65,0 | - |  |  | 65,0 | 130,0 |

2009 – 2010 гг.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 |  | 60,0 |  |  | 50 | 60,0 | 120,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | - |  | 60,0 | - |  | 60,0 | 120,0 |
| ВСЕГО с 2006 по 2010 гг. |  |  |  | - |  | 280,0 | - |  | 160,0 | 440,0 |

3) Сыростанский территориальный округ.

2007 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Округа |  |  |  |  | Специализированное предприятие |  |  |
|  |  |  | % |  | Сумма тыс. руб. |  |  | % | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 97 | Обустройство и ремонт ограждений | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 |  | 60,0 |  |  | 50 | 60,0 | 120, |
| 98 | Санитарное содержание | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 |  | 60,0 |  |  | 50 | 60,0 | 120,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | - |  | 120,0 | - |  | 120,0 | 240,0 |

2008 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Обустройство мест сбора мусора | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 20,0 | 50 | 20,0 | 40,0 |
| 100 | Обустройство мест общего пользования | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 10,0 | 50 | 10,0 | 20,0 |
| 101 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 15,0 | 50 | 15,0 | 30,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 45,0 | - | 45,0 | 90,0 |

2009 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Обустройство площадки для автотранспорта и ремонт подъездных путей | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| 103 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 20,0 | 50 | 20,0 | 40,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 70,0 | - | 70,0 | 140,0 |

2010 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 25,0 | - | 25,0 | 50,0 |
| ВСЕГО с 2007 по 2010 гг. |  |  |  | 260,0 | - | 260,0 | 520,0 |

# 4) Черновской территориальный округ.

2007 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Округа |  | Специализированное предприятие |  |  |
|  |  |  | % | Сумма тыс. руб. | % | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 105 | Обустройство мест сбора мусора | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 7,5 | 50 | 7,5 | 15,0 |
| 106 | Обустройство мест общего пользования | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 5,0 | 50 | 5,0 | 10,0 |
| 107 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 10,0 | 50 | 10,0 | 20,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 22,5 | - | 22,5 | 45,0 |

2008 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Обустройство и ремонт ограждений | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| 109 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 15,0 | 50 | 15,0 | 30,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 40,0 | - | 40,0 | 80,0 |

2009 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Обустройство площадок для автотранспорта и ремонт подъездных путей | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 50,0 | - | 50,0 | 100,0 |

2010 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 25,0 | 50 | 25,0 | 50,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 25,0 | - | 25,0 | 50,0 |
| ВСЕГО с 2007 по 2010 гг. |  |  | - | 137,5 | - | 137,5 | 275,0 |

5) Ленинский территориальный округ.

2007 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственная сторона | Источник финансирования |  |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Округа |  | Специализированное предприятие |  |  |
|  |  |  | % | Сумма тыс. руб. | % | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112 | Обустройство мест общего пользования | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 7,5 | 50 | 7,5 | 15,0 |
| 113 | Обустройство мест сбора мусора | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 12,5 | 50 | 12,5 | 25,0 |
| 114 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 10,0 | 50 | 10,0 | 20,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 30,0 | - | 30,0 | 60,0 |

2008 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Обустройство и ремонт ограждений | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 75,0 | 50 | 75,0 | 150,0 |
| 116 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 15,0 | 50 | 15,0 | 30,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 90,0 | - | 90,0 | 180,0 |

2009 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | Обустройство площадок для автотранспорта и ремонт подъездных путей | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| 118 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 20,0 | 50 | 20,0 | 40,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 70,0 | - | 70,0 | 140,0 |

2010 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Обустройство площадок для автотранспорта и ремонт подъездных путей | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 | 100,0 |
| 120 | Санитарное содержание кладбищ | Структурное подразделение Администрации, Спец. предприятие. | 50 | 20,0 | 50 | 20,0 | 40,0 |
| ИТОГО: |  |  | - | 70,0 | - | 70,0 | 140,0 |
| ВСЕГО с 2007 по 2010 гг. |  |  | - | 260,0 | - | 260,0 | 520,0 |

6) Затраты на содержание и благоустройство мест захоронений территориальных округов с 2006 по 2010 гг.

| Год | Затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Округа | Специализированное предприятие | ИТОГО: |
| 2006 | 183,5 | 63,5 | 246,0 |
| 2007 | 322,5 | 322,5 | 645,0 |
| 2008 | 335,0 | 335,0 | 670,0 |
| 2009 | 280,0 | 280,0 | 560,0 |
| 2010 | 235,0 | 235,0 | 470,0 |
| ИТОГО: | 1356,0 | 1236,0 | 2592,0 |

7. Затраты на содержание и благоустройство всех кладбищ и мест захоронений Миасского городского округа с 2006 по 2010 гг.

| Затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Бюджет Округа |  |  | Итого: | Спец. предприятие |  |  | Итого: | Всего: |
|  | Кладбища в черте Округа | Места захоронений террито-риальных округов | Целевая программа №2 |  | Кладбища в черте Округа | Места захоронений террито-риальных округов | Целевая программа №2 |  |  |
| 2006 | 616,5 | 183,5 | - | 800,0 | 532,5 | 63,5 |  | 596,0 | 1396,0 |
| 2007 | 784,0 | 322,5 | 250,0 | 1356,5 | 784,0 | 322,5 | 250,0 | 1356,5 | 2713,0 |
| 2008 | 1029,0 | 335,0 | - | 1364,0 | 1029,0 | 335,0 | - | 1364,0 | 2728,0 |
| 2009 | 1050,0 | 280,0 | - | 1330,0 | 1050,0 | 280,0 | - | 1330,0 | 2660,0 |
| 2010 | 1830,0 | 235,0 | - | 2065,0 | 1830,0 | 235,0 | - | 2065,0 | 4130,0 |
| Итого: | 5309,5 | 1356,0 | 250,0 | 6915,5 | 5225,5 | 1236,0 | 250,0 | 6711,5 | 13627,0 |

Всего затрат на содержание и благоустройство кладбищ и мест захоронений, находящихся на территории Миасского городского округа с 2006 по 2010 г.г. - 17 796 871 руб., в том числе:

- бюджет Миасского городского округа		6 915 500  руб.

- средства Специализированного предприятия	6 711 500  руб.

- целевая программа №1 по асфальтированию главных аллей кладбищ «Южное» и «Северное»	3 669 871 руб.

- целевая программа №2  по созданию электронной базы данных учета захоронений

- – 500 000 руб.

Все затраты на мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ и мест захоронений на  территории Миасского городского округа указаны в ценах 2006 г. и должны подтверждаться сметами расходов по указанным мероприятиям на каждый текущий год.